# LAPORAN AKHIR TUGAS PRAKTIKUM BERSAMA

## REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

# APLIKASI MONITORING PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

## (HaloMBG)

NAMA TIM: CEO MBG
KELAS: Praktikum RPL A - Kelompok 02

ANGGOTA TIM: | Nama Lengkap | NIM | Peran Utama | |—|—|—| | Firizqi Aditya Mulya | L0124016 | Project Manager / Developer | | Fairuz Shiba Alkhirza | L0124014 | Developer / PM / QA | | Yashif Victoriawan | L0124124 | Developer / PM / QA | | Nurman Aqil Wicaksono | L0124139 | QA/Docs / PM |

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2026

# BAB I: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini belum tersedia platform terpusat yang memungkinkan publik, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat umum, untuk memantau secara transparan profil dapur, menu harian, kandungan nutrisi, serta status distribusi makanan. Akibatnya, informasi terkait MBG tersebar tidak merata, sulit diverifikasi, dan rentan terhadap penyimpangan yang tidak terdeteksi.

Di sisi lain, berbagai permasalahan operasional telah muncul di lapangan. Kandungan nutrisi yang dipublikasikan oleh dapur MBG kerap tidak akurat karena keterbatasan tenaga ahli gizi serta tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara klaim nutrisi dan makanan yang benar-benar disajikan. Selain itu, menu yang diumumkan tidak selalu sesuai dengan yang diterima oleh siswa di sekolah, dan penerima manfaat belum memiliki wadah resmi yang aman untuk menyampaikan ulasan maupun keluhan.

HaloMBG hadir sebagai solusi monitoring berbasis web yang mengintegrasikan transparansi data, validasi nutrisi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui analisis foto dan teks, serta partisipasi komunitas. Platform ini bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan akses informasi yang terbuka bagi publik.

## 1.2 Tujuan Dokumen dan Proyek

Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan teknis dan fungsional dalam pengembangan platform HaloMBG: sistem monitoring berbasis web untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tujuan utama dokumen ini:

- Menjadi panduan utama bagi tim pengembang (Frontend & Backend) dalam mengimplementasikan fitur.

- Menjadi acuan pengujian sistem (testing) untuk memastikan fitur yang dibangun sesuai dengan perencanaan.

- Berfungsi sebagai kesepakatan tertulis antar anggota tim mengenai batasan dan ruang lingkup proyek.

## 1.3 Ruang Lingkup Proyek

HaloMBG adalah platform web yang memungkinkan:

- Pemantau publik (orang tua, masyarakat, pemerintah) mengakses informasi profil dapur MBG, menu harian, kandungan nutrisi, dan status distribusi secara transparan tanpa perlu login.

- SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mengelola profil dapur, menginput menu harian beserta foto, dan memperbarui status distribusi.

- Sistem AI memvalidasi kewajaran antara klaim nutrisi yang diinput SPPG dengan foto makanan yang diunggah secara visual.

- Siswa memberikan ulasan harian disertai foto sebagai bentuk partisipasi komunitas.

- Guru memoderasi konten ulasan yang tidak pantas.

- Administrator mengelola master data SPPG dan sekolah.

Platform ini tidak mencakup: sistem pemesanan bahan baku, pengelolaan anggaran dapur, penggajian, atau integrasi dengan sistem pemerintah lainnya di luar lingkup program MBG.

## 1.4 Definisi dan Akronim

| Akronim / Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification |
| MBG | Makan Bergizi Gratis |
| SPPG | Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, unit dapur resmi yang memproduksi dan mendistribusikan makanan MBG |
| FR | Functional Requirement (kebutuhan fungsional sistem) |
| NFR | Non-Functional Requirement (kebutuhan non-fungsional sistem) |
| AI | Artificial Intelligence, sistem kecerdasan buatan untuk validasi nutrisi |
| Dashboard | Halaman utama yang menampilkan ringkasan data dalam bentuk grafik atau tabel |
| Badge | Label visual pada menu yang telah lolos validasi AI |
| WhatsApp | Aplikasi pesan instan yang digunakan sebagai kanal notifikasi dalam sistem ini |

# BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM (SRS)

## 2.1 Deskripsi Umum Sistem

#### 2.1 Perspektif Produk

HaloMBG merupakan sistem web baru yang berdiri sendiri (standalone), tidak menggantikan sistem yang sudah ada. Platform ini hadir untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pengelola program MBG (SPPG) dan publik penerima manfaat.

Tech Stack:

| Layer | Teknologi |
| --- | --- |
| Backend | Laravel (PHP) |
| Frontend | ReactJS |
| Database | PostgreSQL |
| AI Integration | Layanan AI eksternal (validasi nutrisi) |

#### 2.2 Fungsi Produk

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Direktori & Profil Dapur | Halaman publik yang menampilkan daftar dan detail setiap dapur SPPG beserta sekolah yang dilayani |
| Monitoring Menu Harian | Tampilan publik menu makanan yang diinput SPPG per hari, dilengkapi informasi nutrisi dan status validasi AI |
| Validasi Nutrisi Berbasis AI | Analisis otomatis ketidakwajaran visual antara foto makanan dengan klaim nutrisi yang diinput SPPG |
| Tracking Status Distribusi | Pembaruan dan tampilan real-time status pengiriman makanan ke setiap sekolah |
| Ulasan Komunitas | Fasilitas bagi siswa untuk mengirim ulasan harian dengan foto, beserta mekanisme moderasi oleh guru |
| Evaluasi Berbasis AI | Ringkasan sentimen ulasan harian per dapur untuk konsumsi publik (BL-13) |
| Manajemen Master Data | Panel admin untuk mendaftarkan SPPG dan memetakan sekolah |
| Notifikasi Keterlambatan | Peringatan otomatis kepada Admin dan Guru jika distribusi belum diperbarui hingga pukul 11.00 WIB |
| Tindak Lanjut Ulasan Kritis | Panel SPPG untuk mencatat dan memperbarui status penanganan ulasan negatif ekstrem |

#### 2.3 Karakteristik Pengguna

| Role | Karakteristik |
| --- | --- |
| Administrator | Pengguna teknis dengan akses penuh ke master data; familiar dengan antarmuka manajemen data; jumlah terbatas |
| SPPG | Pengguna non-teknis yang mengoperasikan dapur; perlu antarmuka input yang sederhana; bisa dari berbagai latar belakang |
| Siswa | Pengguna muda usia sekolah; terbiasa dengan aplikasi mobile; membutuhkan antarmuka yang intuitif |
| Guru | Pengguna dengan kemampuan teknologi menengah; memerlukan fitur moderasi yang mudah digunakan |
| Pemantau Publik | Pengguna umum tanpa login; memerlukan akses informasi yang cepat dan mudah dipahami |

#### 2.4 Batasan Sistem

- Sistem hanya mendukung akses melalui web browser (desktop dan mobile). Tidak tersedia aplikasi native iOS/Android pada fase ini. Antarmuka wajib responsif di semua ukuran layar.

- Validasi nutrisi AI bergantung pada ketersediaan layanan AI eksternal. Jika layanan tidak tersedia, input menu tetap dapat disimpan tanpa validasi AI.

- Koneksi internet diperlukan untuk semua operasi — sistem tidak mendukung mode offline.

- Kapasitas upload foto dibatasi maksimum 5 MB per file.

- Notifikasi sementara menggunakan WhatsApp sebagai kanal utama.

## 2.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Seluruh Functional Requirement (FR) di bawah diturunkan dari user stories yang telah disepakati. - Prioritas High: berasal dari backlog Must-have (BL-01 s.d. BL-06) - Prioritas Medium: berasal dari backlog Should-have (BL-07 s.d. BL-09)

#### 3.1 Autentikasi dan Manajemen Role

##### FR-01 — Autentikasi Multi-Role

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-01 |

Deskripsi: Sistem menyediakan mekanisme login yang memvalidasi kredensial pengguna (email dan password) dan mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai dengan role-nya (Admin, SPPG, Siswa, atau Guru) secara otomatis setelah berhasil masuk.

##### FR-02 — Kontrol Akses Berbasis Role

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-01 |

Deskripsi: Sistem membatasi akses fitur berdasarkan role: - SPPG hanya mengelola data dapur miliknya sendiri. - Guru hanya memoderasi ulasan dari sekolah yang terhubung. - Admin memiliki akses penuh ke seluruh master data. Setiap akses tidak sah menghasilkan respons HTTP 403.

##### FR-03 — Akses Publik Tanpa Login

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-01, US-02, US-07 |

Deskripsi: Sistem memungkinkan pengguna yang tidak memiliki akun (Pemantau Publik) untuk mengakses seluruh halaman monitoring — direktori dapur, profil SPPG, menu harian, status distribusi, dan ulasan siswa — tanpa perlu melakukan login atau registrasi.

#### 3.2 Profil Dapur MBG dan Daftar Sekolah

##### FR-04 — Tampilan Profil Publik Dapur

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-02 |

Deskripsi: Sistem menampilkan halaman profil publik untuk setiap SPPG yang memuat: - Nama dapur dan alamat - Wilayah kabupaten/kota - Daftar sekolah yang dilayani - Informasi contact person (nama dan nomor WhatsApp/email) ##### FR-05 — Pengelolaan Profil Dapur oleh SPPG

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-03 |

Deskripsi: Sistem memungkinkan SPPG yang telah login untuk mengedit data profil dapur miliknya (deskripsi, contact person, kapasitas produksi). Perubahan langsung terlihat di halaman profil publik setelah disimpan.

#### 3.3 Pencarian SPPG

##### FR-06 — Pencarian Dapur Berdasarkan Sekolah atau Wilayah

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-04 |

Deskripsi: Sistem menyediakan kolom pencarian di halaman utama yang memungkinkan pengguna menemukan dapur MBG yang relevan dengan memasukkan nama sekolah atau nama kabupaten/kota. Hasil pencarian menampilkan profil singkat dapur beserta tautan ke halaman detailnya.

#### 3.4 Input Menu Harian

##### FR-07 — Input Menu Harian oleh SPPG

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-05 |

Deskripsi: Sistem menyediakan formulir bagi SPPG yang telah login untuk menginput menu makanan harian, meliputi: - Nama menu dan komponen makanan - Nilai nutrisi: kalori, protein, karbohidrat, lemak - Foto makanan (wajib) Menu yang tersimpan ditampilkan otomatis di halaman monitoring menu publik pada tanggal yang sesuai, beserta riwayat menu yang dapat dilihat berdasarkan tanggal.

#### 3.5 Validasi Nutrisi Berbasis AI

##### FR-08 — Analisis AI dan Peringatan Ketidakwajaran Nutrisi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-06 |

Deskripsi: Sistem secara otomatis menganalisis kewajaran antara klaim nutrisi yang diinput SPPG dan foto makanan yang diunggah menggunakan AI. Analisis dilakukan secara visual — bukan berdasarkan data laboratorium — dengan menilai apakah klaim nutrisi tampak tidak sebanding dengan porsi, jenis, atau komposisi makanan yang terlihat dalam foto. Jika AI mendeteksi ketidakwajaran yang signifikan: - Sistem menampilkan peringatan ketidakwajaran yang spesifik, menyebutkan aspek visual mana yang dinilai tidak sebanding dengan klaim (misalnya: “Porsi yang terlihat di foto tampak kecil untuk klaim kalori sebesar X kkal”). - SPPG diminta merevisi atau mengonfirmasi data sebelum dipublikasikan. - Riwayat peringatan dan hasil validasi tersimpan untuk keperluan audit.

##### FR-09 — Badge Validasi AI pada Menu Publik

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-06 |

Deskripsi: Sistem menampilkan badge “Tervalidasi AI” pada menu yang lolos proses validasi tanpa ketidakwajaran visual yang signifikan di halaman monitoring publik.

#### 3.6 Panel Admin: Master Data SPPG & Sekolah

##### FR-10 — Pengelolaan Master Data oleh Admin

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🔴 High |
| Referensi | US-12 |

Deskripsi: Sistem menyediakan panel administrasi bagi Admin untuk: - Mendaftarkan akun SPPG baru dan menginput data dapur. - Memetakan sekolah-sekolah yang dilayani oleh setiap SPPG. - Mengelola hak akses seluruh pengguna. - Menonaktifkan atau mengedit akun yang sudah ada. Setelah data SPPG disimpan, sistem memberikan akses login kepada SPPG terkait. Setiap perubahan master data dicatat dalam audit log.

#### 3.7 Status Distribusi Harian dan Bukti Foto

##### FR-11 — Pemantauan Status Distribusi (Publik)

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-07 |

Deskripsi: Sistem menampilkan halaman status distribusi per dapur yang memuat: - Daftar sekolah dengan empat kondisi status: Siap Diantar / Sudah Diantar / Belum Diantar / Batal - Timestamp pembaruan terakhir - Foto bukti pengiriman (jika sudah diunggah) ##### FR-12 — Pembaruan Status Distribusi oleh SPPG

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-08 |

Deskripsi: Sistem memungkinkan SPPG yang telah login untuk memperbarui status distribusi makanan ke setiap sekolah dan mengunggah foto bukti pengiriman. Pembaruan langsung tampil secara real-time di halaman publik beserta timestamp.

##### FR-13 — Notifikasi Keterlambatan Distribusi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-13 |

Deskripsi: Sistem secara otomatis memicu pemeriksaan status distribusi pada pukul 11.00 WIB setiap hari. Apabila status distribusi suatu sekolah masih Belum Diantar, sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada Admin pusat dan Guru di sekolah terkait, disertai nama sekolah dan nama dapur yang bersangkutan. Daftar sekolah terlambat juga ditampilkan di dashboard Admin dan Guru sebagai bahan tindak lanjut. Kegagalan pengiriman notifikasi (misalnya nomor tidak valid) dicatat dalam log sistem.

#### 3.8 Ulasan dan Foto dari Siswa

##### FR-14 — Pengiriman Ulasan Harian oleh Siswa

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-09 |

Deskripsi: Sistem menyediakan formulir bagi siswa yang telah login untuk memberikan ulasan harian tentang makanan MBG yang diterima, disertai teks dan foto sebagai bukti. Ulasan langsung tampil di halaman publik setelah dikirim beserta nama pengirim dan timestamp. Ulasan terhubung ke menu dan dapur yang sesuai pada hari tersebut.

##### FR-15 — Notifikasi WhatsApp Ulasan Baru ke Guru

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-09 |

Deskripsi: Sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp secara otomatis kepada guru di sekolah yang sama ketika siswa mengirimkan ulasan baru.

##### FR-16 — Moderasi Post-Publish Ulasan oleh Guru

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-10 |

Deskripsi: Sistem memungkinkan guru yang telah login untuk menandai (flag) ulasan siswa yang sudah tampil di halaman publik jika kontennya tidak pantas atau menyesatkan, dengan menyertakan alasan. Ulasan yang di-flag mendapat label peringatan sementara hingga keputusan admin.

#### 3.9 Notifikasi Otomatis Sistem

##### FR-17 — Notifikasi WhatsApp Ulasan Kritis ke SPPG

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-14 |

Deskripsi: Sistem mengirimkan notifikasi real-time ke dashboard SPPG apabila ulasan siswa mengandung kata kunci kritis yang telah didefinisikan (contoh: “basi”, “bau”, “busuk”, “tidak layak”, “kotor”). Ulasan tersebut masuk ke daftar “Ulasan Perlu Tindak Lanjut” dengan status awal Belum Diproses.

##### FR-18 — Status Tindak Lanjut Ulasan Kritis oleh SPPG

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prioritas | 🟡 Medium |
| Referensi | US-14 |

Deskripsi: Sistem menyediakan panel tindak lanjut bagi SPPG untuk memperbarui status penanganan ulasan kritis. Status yang tersedia: - Belum Diproses — status awal saat notifikasi masuk. - Dalam Proses Tindak Lanjut — SPPG sedang melakukan investigasi. - Selesai — penanganan telah dilakukan.

Setiap perubahan status dapat disertai catatan penanganan dari SPPG. Riwayat seluruh perubahan status tersimpan untuk keperluan audit dan evaluasi internal.

## 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

#### 4.1 Performance

##### NFR-01 — Waktu Muat Halaman Publik

Deskripsi: Halaman publik utama (direktori dapur, profil SPPG, monitoring menu) harus termuat sepenuhnya dalam: - < 3 detik pada koneksi broadband standar (≥ 10 Mbps) - < 6 detik pada koneksi 4G standar (≥ 5 Mbps) Metode Verifikasi: Pengujian menggunakan Google Lighthouse (target skor Performance ≥ 80) dan WebPageTest dengan simulasi koneksi 4G.

##### NFR-02 — Waktu Respons Pencarian

Deskripsi: Fitur pencarian dapur harus menghasilkan respons dan menampilkan hasil dalam waktu < 2 detik sejak pengguna menekan enter, untuk basis data hingga 1.000 entri dapur/sekolah.

Metode Verifikasi: Pengujian fungsional dengan DevTools Network tab menggunakan dataset dummy 1.000 entri; diulangi 10 kali dan rata-rata harus ≤ 2 detik.

##### NFR-03 — Respons API

Deskripsi: Respons API untuk endpoint pencarian dan pengambilan data menu harian harus berada di bawah 1,5 detik untuk 95% dari total request dalam kondisi beban normal (hingga 100 pengguna konkuren).

Metode Verifikasi: Load testing menggunakan k6 dengan simulasi 100 pengguna konkuren selama 5 menit; laporan persentil ke-95 harus ≤ 1,5 detik.

#### 4.2 Security

##### NFR-04 — Penyimpanan Kata Sandi

Deskripsi: Seluruh kata sandi pengguna tidak boleh disimpan dalam bentuk plain text. Kata sandi wajib di-hash menggunakan algoritma bcrypt dengan cost factor minimum 10.

Metode Verifikasi: Inspeksi kolom password di tabel users, nilai yang tersimpan harus berformat hash bcrypt (diawali $2y$), bukan teks yang dapat dibaca.

##### NFR-05 — Kontrol Akses Berbasis Role

Deskripsi: Setiap endpoint yang memerlukan autentikasi hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role yang sesuai. Akses lintas role menghasilkan respons HTTP 403 Forbidden. Token sesi memiliki masa berlaku maksimum 24 jam.

Metode Verifikasi: Pengujian penetrasi manual dengan mencoba akses endpoint terlarang menggunakan token role berbeda; setiap percobaan harus mengembalikan HTTP 403.

##### NFR-06 — Enkripsi Koneksi

Deskripsi: Seluruh komunikasi antara klien dan server harus menggunakan HTTPS (TLS 1.2 atau lebih baru). Akses melalui HTTP harus dialihkan otomatis ke HTTPS dengan redirect 301.

Metode Verifikasi: Verifikasi dengan SSL Labs, rating minimum A; koneksi HTTP harus mendapat redirect 301 ke HTTPS.

#### 4.3 Usability

##### NFR-07 — Responsivitas Antarmuka Web

Deskripsi: Seluruh halaman utama HaloMBG harus dapat ditampilkan dan digunakan dengan baik pada perangkat mobile dengan lebar layar minimum 375px (setara iPhone SE), tanpa horizontal scrolling dan tanpa elemen yang terpotong.

Metode Verifikasi: Pengujian menggunakan Chrome DevTools Device Toolbar pada: - iPhone SE: 375×667px - Samsung Galaxy S8+: 360×740px Tidak boleh ada horizontal scroll dan semua elemen interaktif dapat diklik.

##### NFR-08 — Kemudahan Tugas Inti SPPG

Deskripsi: Tugas inti SPPG menginput menu harian beserta foto dan menyimpannya harus dapat diselesaikan pengguna baru dalam waktu < 5 menit tanpa bantuan teknis, diukur pada skenario penggunaan pertama.

Metode Verifikasi: Usability testing dengan 3 pengguna SPPG baru; rata-rata waktu penyelesaian harus ≤ 5 menit.

#### 4.4 Reliability

##### NFR-09 — Ketersediaan Sistem

Deskripsi: Sistem harus tersedia minimal 99% dari total waktu operasional setiap bulan kalender (downtime maks ±7 jam/bulan), tidak termasuk jendela maintenance terjadwal yang diumumkan minimal 24 jam sebelumnya.

Metode Verifikasi: Pemantauan uptime menggunakan UptimeRobot atau Better Uptime; laporan uptime bulanan yang dapat diaudit.

#### 4.5 Maintainability

##### NFR-10 — Standar Penulisan Kode

Deskripsi: - Seluruh kode PHP (Laravel) harus mengikuti PSR-12 coding standard. - Seluruh kode JavaScript (ReactJS) harus mengikuti konfigurasi ESLint yang disepakati tim. - Tidak ada error atau warning yang diabaikan pada saat merge ke branch dev. Metode Verifikasi: CI/CD pipeline menjalankan PHP CS Fixer dan ESLint secara otomatis pada setiap Pull Request; merge diblokir jika ada pelanggaran.

## 2.4 Catatan, Asumsi, dan Dependensi

#### 5.1 Asumsi Sistem

| Asumsi | Detail |
| --- | --- |
| Koneksi Internet | Seluruh pengguna diasumsikan memiliki akses internet yang memadai (minimal 4G untuk fitur dengan upload foto). Sistem tidak dirancang untuk mode offline. |
| Ketersediaan API AI | Kegagalan layanan AI tidak boleh menghentikan operasional inti sistem, input menu tetap bisa disimpan tanpa label validasi AI. |
| Data Sekolah | Data nama dan wilayah sekolah akan disediakan oleh tim dalam bentuk dataset awal (CSV) untuk keperluan pengembangan dan pengujian. |
| Nomor WhatsApp | Nomor telepon yang terdaftar pada akun SPPG dan Guru diasumsikan adalah nomor aktif WhatsApp. Jika nomor tidak valid, notifikasi dianggap gagal terkirim dan dicatat dalam log sistem. |
| Satu Siswa, Satu Sekolah | Setiap akun siswa hanya terhubung dengan satu sekolah pada satu waktu. Perpindahan sekolah memerlukan pembaruan data oleh Admin. |
| Kualitas Foto | Akurasi analisis AI bergantung pada kualitas foto yang diunggah. Sistem tidak dapat menjamin akurasi 100% pada foto yang buram, gelap, atau diambil dari sudut tidak representatif. |
| Batasan Analisis Nutrisi AI | Analisis AI bersifat visual dan indikatif, sistem hanya menilai ketidakwajaran berdasarkan penampakan makanan di foto, bukan berdasarkan komposisi kimia atau data laboratorium. |

#### 5.2 Dependensi Eksternal

- Layanan AI eksternal (untuk validasi nutrisi) harus diidentifikasi sebelum implementasi fitur terkait.

- Infrastruktur hosting (VPS/cloud) dengan dukungan HTTPS dan kapasitas penyimpanan file memadai harus tersedia sebelum deployment.

- Layanan WhatsApp Business API (atau alternatif seperti Fonnte/WA Gateway) harus disetup dan diuji sebelum fitur notifikasi dapat diimplementasikan.

- Database sekolah dan wilayah kabupaten/kota yang akurat dan komprehensif diperlukan sebelum fitur pencarian dapat diuji sepenuhnya.

#### 5.3 Keterbatasan Teknis

- Validasi nutrisi AI bersifat indikatif berbasis visual, bukan pengganti penilaian ahli gizi. Badge “Tervalidasi AI” tidak menjamin keakuratan absolut kandungan gizi, hanya menandakan tidak ada ketidakwajaran visual yang terdeteksi.

- Deteksi ulasan kritis menggunakan pencocokan kata kunci yang telah didefinisikan, sehingga ulasan yang menggunakan sinonim, ejaan tidak baku, atau bahasa daerah mungkin tidak terdeteksi secara otomatis.

- Fitur foto bukti distribusi memerlukan koneksi yang cukup untuk upload. Pada koneksi lambat, ukuran maksimum foto 5 MB mungkin menyebabkan waktu upload yang lama.

#### 5.4 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Integrasi dengan sistem data pemerintah (Dapodik, SIAK, Kemendikbud) tidak termasuk dalam scope MVP.

- Manajemen anggaran, biaya operasional, dan pengadaan bahan baku dapur MBG tidak dikelola dalam platform ini.

- Aplikasi mobile native (Android/iOS) tidak termasuk dalam scope, platform berbasis web responsive.

- Notifikasi melalui email dan SMS tidak termasuk dalam fase ini, saat ini menggunakan WhatsApp sebagai kanal tunggal.

- Laporan analitik tingkat lanjut (BI/data warehouse) tidak termasuk dalam scope MVP.

## 2.5 Ringkasan Product Backlog Kerja Kelompok

### Daftar Backlog

ID | Judul | Prioritas | Estimasi | Dependensi |

# BAB III: PERANCANGAN SISTEM (DESIGN)

## 3.1 Arsitektur Aplikasi dan Tech Stack

Version: 2.0 Last Updated: June 2026 Status: Source of Truth Platform: ReactJS Web Application (Desktop-first, responsive) Context: Civic monitoring platform for Indonesia’s Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

### 1. Design Philosophy

HaloMBG serves parents checking if their children received meals, kitchen operators logging menus under time pressure, teachers moderating student reviews between classes, and administrators overseeing distribution across hundreds of kitchens.

This is not a SaaS product. This is public infrastructure.

The interface must feel like a trustworthy institution that happens to be digital. Not a startup wearing a government costume. Not a government portal pretending to be modern.

#### Emotional Goals

Confident clarity. Pitch.com’s approach: every element knows exactly what it is and why it exists. No hedging, no over-explanation, no filler decoration.

Warm authority. Professional without being cold. The feeling of a well-run school administration office. Organized, approachable, competent.

Depth without drama. Pitch earns its visual richness through considered use of shadow, surface layering, and spacing. Not gradients or glass effects. Real depth comes from how surfaces stack and breathe.

Transparency as structure. Information should feel open and navigable. No dark patterns, no ambiguous states, no hidden affordances.

#### Interaction Feeling

Using HaloMBG should feel like: - Working in a tool that was designed for the actual job - Reading a well-produced report, not a marketing page - Talking to someone who respects your time

It should never feel like: - A generic admin template someone configured - A design system demo - A startup pitch deck turned into an app

### 2. Visual Principles

#### 2.1 Spacing System

8px base grid. All spacing from multiples of 8.

| Token | Value | Usage |
| --- | --- | --- |
| space-xs | 4px | Icon gaps, tight label pairs |
| space-sm | 8px | Related element spacing |
| space-md | 16px | Default component padding |
| space-lg | 24px | Section gaps within content |
| space-xl | 32px | Between distinct content groups |
| space-2xl | 48px | Major section separators |
| space-3xl | 64px | Page-level breathing room |

#### 2.2 Elevation System

Pitch uses controlled surface layering to create depth. Shadow is a tool, not decoration. Use it deliberately.

| Level | Shadow | Context |
| --- | --- | --- |
| 0 | none | Flat elements, table rows, inline content |
| 1 | 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08) | Cards, inputs, default surfaces |
| 2 | 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.10) | Dropdowns, hover cards, floating panels |
| 3 | 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12) | Modals, dialogs, popovers |
| 4 | 0 16px 40px rgba(0,0,0,0.14) | Command palettes, full-screen overlays |

Use consecutive levels only. Level 3 should never appear adjacent to another Level 3. Jumping from Level 0 to Level 4 is always wrong.

#### 2.3 Surface Layering

Build depth through stacked surfaces, not color blocks.

Page background (surface-1: white)
  Card on page (surface-2: warm off-white, shadow-1)
    Input inside card (surface-1: white, shadow-1)
      Dropdown from input (surface-1: white, shadow-2)

Never invert this: a white card on a white background is invisible. A white card on off-white background with a light shadow is readable.

#### 2.4 Hierarchy

Establish hierarchy through typography size and weight first, spatial grouping second, color contrast third.

Never use borders and dividers as primary hierarchy tools. They flatten content into a grid. Use spacing.

#### 2.5 Density

Default: Comfortable. Enough whitespace to scan, tight enough to work.

Data views (tables, monitoring, admin panels): increase density. Reduce padding, tighten line-height. Users here are working, not browsing.

Public views (kitchen profiles, menu display, landing page): decrease density. Users here are reading and assessing.

### 3. Typography

#### 3.1 Font Stack

| Role | Family | Weights |
| --- | --- | --- |
| Everything | Montserrat | 400, 500, 600, 700 |
| Data / Code | JetBrains Mono or IBM Plex Mono | 400 |

Load Montserrat from Google Fonts. Always include the variable font where possible.

#### 3.2 Type Scale

| Token | Size | Weight | Line-Height | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| display | 32px | 700 | 40px | Page titles, one per page |
| h1 | 24px | 700 | 32px | Primary section headings |
| h2 | 20px | 600 | 28px | Subsection headings |
| h3 | 16px | 600 | 24px | Card titles, group labels |
| body | 14px | 400 | 22px | Default paragraph text |
| body-sm | 13px | 400 | 20px | Secondary content, table cells |
| caption | 12px | 500 | 16px | Labels, timestamps, metadata |
| overline | 11px | 600 | 16px | Category labels, uppercase only here |
| footer-display | 80-120px | 700 | 1.0 | Footer brand wordmark only |

#### 3.3 Typography Rules

Line length: 60 to 75 characters for body text. Never span full container width in reading contexts.

Letter-spacing: Only adjust overline (+0.5px) and display (-0.3px). Leave everything else at default.

Emphasis: Use font-weight: 500 for inline emphasis, not bold. Reserve 600/700 for headings. Use color for semantic emphasis. No italic for generic emphasis. Underline only for links.

Uppercase: Only for overline category labels. Never for buttons, headings, or body text.

### 4. Color System

#### 4.1 Palette

PRIMARY         #071E49   Deep Navy        Trust, authority, stability
SECONDARY       #92D05D   Fresh Green      Positive status, success
ACCENT          #B5E0EA   Soft Pastel Blue Info states, selection
HIGHLIGHT       #D1B06C   Warm Gold        Achievement, validated badges

SURFACE-1       #FFFFFF   White            Primary background
SURFACE-2       #F8F7F5   Warm Off-white   Cards, secondary background
SURFACE-3       #F0EEEB   Light Warm Gray  Sidebar, tertiary areas

TEXT-PRIMARY    #1A1A18   Near Black       Headings, primary content
TEXT-SECONDARY  #5C5B57   Warm Gray        Descriptions, secondary info
TEXT-TERTIARY   #8E8D88   Light Warm Gray  Placeholders, disabled
TEXT-INVERSE    #FFFFFF   White            Text on dark backgrounds

BORDER-DEFAULT  #E5E3DF   Warm Light Gray  Subtle borders
BORDER-STRONG   #C4C2BC   Medium Warm Gray Emphasized borders

STATUS-SUCCESS  #2E7D32   Deep Green       Complete, verified
STATUS-WARNING  #E8A817   Amber            Pending, needs attention
STATUS-ERROR    #C62828   Deep Red         Error, critical
STATUS-INFO     #1565C0   Blue             Informational

#### 4.2 Usage Proportions

| Color | Proportion | Context |
| --- | --- | --- |
| Surfaces (whites/off-whites) | 70% | Backgrounds, content areas |
| Text colors | 15% | All text |
| Primary #071E49 | 8% | Sidebar, primary buttons, active states |
| Secondary #92D05D | 3-5% | Success indicators, positive metrics, CTA buttons |
| Accent #B5E0EA | 2% | Selection backgrounds, info callouts |
| Highlight #D1B06C | 1% | Achievement badges, validated icons |
| Status colors | 1% | Contextual only |

#### 4.3 Color Restrictions

| Color | Never use for |
| --- | --- |
| Secondary green | Large fills, text color, borders |
| Accent blue | Buttons, text, headings |
| Highlight gold | Backgrounds, borders, large areas |
| Status colors | Decoration or branding |
| Primary navy | More than 2 large surfaces per screen |

#### 4.4 Accessibility

WCAG 2.1 AA minimum:

| Context | Minimum Ratio |
| --- | --- |
| Body text on white/off-white | 4.5:1 |
| Large text (18px+) | 3:1 |
| Interactive elements | 3:1 |
| Text on primary navy | White (#FFFFFF) only |
| Text on secondary green | Primary navy (#071E49) only |
| Text on accent blue | Primary navy (#071E49) only |

Status indicators must always pair color with an icon or text label. Never color-only.

#### 4.5 Dark Backgrounds

Primary navy (#071E49) is the only dark background allowed. It appears in: - Login panel left-side branding area - Sidebar navigation - Footer (public pages only)

No gradients. No dark-to-light fades. Solid color only.

### 5. Component Guidelines

#### 5.1 Buttons

| Variant | Background | Text | Border | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primary | #071E49 | White | None | One per view, main action |
| Secondary | Transparent | #071E49 | 1px #071E49 | Supporting actions |
| Tertiary | Transparent | #5C5B57 | None | Cancel, low-priority |
| Destructive | #C62828 | White | None | Delete, requires confirmation |

| Size | Height | Padding | Font |
| --- | --- | --- | --- |
| Default | 40px | 16px 20px | 14px / 500 |
| Small | 32px | 8px 12px | 13px / 500 |

Corner radius: 6px. Consistent everywhere.

Rules: - One primary button per visible viewport area - Button labels are verbs: “Simpan Menu”, “Kirim Ulasan” - Loading state shows spinner with “Menyimpan…” text - No gradient backgrounds on buttons - No shadow on buttons - No pill-shaped buttons - No uppercase button labels - No icon-only buttons without tooltip

#### 5.2 Cards

Cards group related content and sit on the page as distinct surfaces. They use Level 1 elevation.

Default card:

background: var(--surface-2);
border-radius: 8px;
padding: 20px;
border: none;
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);

Interactive card (clickable):

cursor: pointer;
transition: box-shadow 150ms ease-out, background 150ms ease-out;

&:hover {
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.10);
  background: var(--surface-1);
}

When to add a border: Only when cards share a grid and shadow alone is insufficient for separation. Use border: 1px solid var(--border-default).

Rules: - Cards on surface-1 backgrounds use surface-2 fill - Cards on surface-2 backgrounds use surface-1 fill - No cards inside cards - No colored left-border accents on cards - No header stripes or colored top edges - No clickable cards without an explicit button or link affordance inside

#### 5.3 Navigation

Sidebar: - Width: 240px - Background: #071E49 - Inactive nav text: white at 70% opacity - Active nav text: white at 100% opacity - Active indicator: 3px left border in #92D05D, not a background fill - Icons: 20px outlined, white - Item spacing: 8px between items, 24px between groups - Logo area: 64px height, top - Profile: bottom-anchored

Top bar: - Height: 56px - Background: surface-1 - Bottom border: 1px solid var(--border-default) - Contains: breadcrumb, search input, notification icon, user avatar - Scroll behavior: On scroll, the top bar can transition to a floating rounded card with shadow-2 and side margins, giving the content area more breathing room

Rules: - Sidebar always visible on desktop. No hamburger menu. - Text labels always visible alongside icons in sidebar - No mega-menus or dropdown navigation trees - Current page shown in both sidebar active state and breadcrumb

#### 5.4 Tables

Tables are primary data displays. Style them well.

/* Header row */
background: var(--surface-2);
font-size: 12px;
font-weight: 600;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.3px;
color: var(--text-secondary);
padding: 10px 16px;
border-bottom: 1px solid var(--border-default);

/* Body rows */
padding: 12px 16px;
font-size: 14px;
border-bottom: 1px solid var(--border-default);

/* Row hover */
background: var(--surface-2);
transition: background 150ms ease-out;

Rules: - Right-align numeric columns - Truncate long text with ellipsis and tooltip on hover - Sticky header on scroll - Sortable columns use a subtle caret icon - No rounded corners on tables - No card wrapping around tables - No colored row backgrounds for status (use a badge column instead) - No vertical borders between columns - Zebra striping only on tables with more than 10 rows and more than 5 columns

#### 5.5 Forms

/* Input */
height: 40px;
padding: 8px 12px;
border: 1px solid var(--border-default);
border-radius: 6px;
font-size: 14px;
background: white;
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);

/* Focus */
border-color: var(--primary);
outline: 2px solid rgba(7, 30, 73, 0.12);
outline-offset: 1px;

/* Error */
border-color: var(--status-error);

Labels always above the input. Never inside (no floating labels). Required fields marked with * in error color. Optional fields say “(opsional)” in tertiary color.

Helper text below field at caption size.

Rules: - Validate on blur or submit. No keystroke validation. - No placeholder as the only label - Single-column forms for data entry - Two-column only for short admin settings - No multi-step wizards for forms under 8 fields

#### 5.6 Badges

| Size | Height | Padding | Font |
| --- | --- | --- | --- |
| Default | 24px | 4px 10px | 12px / 500 |
| Small | 20px | 2px 8px | 11px / 500 |

Corner radius: 4px. Not pill-shaped.

| Status | Background | Text |
| --- | --- | --- |
| Tervalidasi | #E8F5E9 | #2E7D32 |
| Menunggu | #FFF8E1 | #E8A817 |
| Ditolak | #FFEBEE | #C62828 |
| Info | #E3F2FD | #1565C0 |
| Netral | #F0EEEB | #5C5B57 |

Rules: - Badges are functional, not decorative - Always include a text label - Maximum 2 badges per card or table row - No animated or pulsing badges

#### 5.7 Modals

| Type | Width | Usage |
| --- | --- | --- |
| Small | 400px | Confirmations, simple alerts |
| Default | 520px | Form submissions, detail views |
| Large | 680px | Complex content, data review |

background: white;
border-radius: 8px;
padding: 24px;
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);

Overlay: rgba(0, 0, 0, 0.4).

Rules: - Close button top-right, always - ESC closes non-critical modals - Destructive actions require explicit confirmation text - Modal title is always present - No nested modals - No full-screen modals on desktop - No auto-opening modals on page load

#### 5.8 Empty States

Structure: 1. Simple outlined icon at 48px in text-tertiary color 2. Heading: “Belum ada menu hari ini” 3. Supporting sentence: “Menu akan muncul setelah SPPG menginput data harian.” 4. One action button if applicable

Rules: - Center-aligned within the content area - Tone is forward-looking, never blaming - No large illustrations, no mascots - No decorative scenes - No “Oops!” or cutesy language

#### 5.9 Footer

Footer appears on public-facing pages only. Authenticated dashboard views have no footer.

Structure (top to bottom): 1. CTA + navigation columns row 2. Oversized brand wordmark 3. Bottom bar with copyright and legal links

background: var(--color-primary);
color: var(--text-inverse);
padding: var(--space-3xl) var(--space-2xl) var(--space-lg);

CTA tagline: 32px or larger, weight 700, white, no period at end.

Navigation columns: 2 to 3 columns, 14px weight 400, white at 70% opacity default, 100% on hover, underline on hover only.

Brand wordmark: 80 to 120px, weight 700, white, tight letter-spacing. Decorative only, use <span> not a heading tag.

Bottom bar: separated by 1px rgba(255, 255, 255, 0.1) border, 12px caption, white at 45% opacity.

Rules: - No social media icons - No newsletter signup - No background images or patterns - No gradient backgrounds

### 6. Layout Rules

#### 6.1 Page Structure

Every authenticated page:

Sidebar (240px) | Top Bar (56px)
                |---------------------------
                | Page Title + Actions
                |
                | Content
                | (max-width: 1120px)
                |

Content max-width: 1120px, centered in the content area. Admin and monitoring tables may stretch to 1280px.

#### 6.2 Content Grouping

Use spacing to group. Not boxes, not borders, not background fills.

Section Title        (h2, space-2xl above)
Content here...      (body, space-sm below title)
                     (space-xl before next group)

Borders and horizontal rules are a last resort. Use a 1px border-default line only when: - Spacing alone cannot distinguish same-level content groups - Separating fixed header from scrollable content - Between table rows (convention)

#### 6.3 Asymmetry

Not everything is a grid. Consider: - Wide content column (2/3) beside a narrow detail panel (1/3) for kitchen profiles - Full-width tables with no card wrapping - Text blocks at 65ch in a wider container - Left-aligned content that does not center in the page

Break the grid when content calls for it.

#### 6.4 Dashboard Balance

The dashboard should feel like a morning briefing, not a cockpit.

Do: - Show 3 to 4 key metrics at the top as plain text with labels - One primary chart telling today’s most important story - A list of items needing attention as a simple table

Do not: - More than 2 charts visible without scrolling - Colored metric cards (green card for good, red for bad) - Sparklines, donuts, gauges, and rings all competing on one screen - A 4-column card grid as the primary layout

### 7. Motion

#### 7.1 Rules

Motion provides feedback, not entertainment.

| Property | Duration | Easing |
| --- | --- | --- |
| Color, opacity | 150ms | ease-out |
| Transform (small) | 200ms | ease-out |
| Layout shifts | 250ms | ease-in-out |
| Modal entrance | 200ms | ease-out |

#### 7.2 Allowed

- Hover color and shadow changes on interactive elements

- Focus ring appearance

- Accordion open and close

- Modal fade in/out with slight scale (0.98 to 1.0)

- Toast slide in from top-right

- Loading spinner (simple rotation)

- Skeleton loading with subtle pulse

- Number count-up on landing page statistics only

#### 7.3 Forbidden

- Staggered card entrance animations

- Parallax scrolling

- Bouncing, elastic, or spring physics

- Confetti or particle effects

- Page transition slides or morphs

- Elements that “lift” or translate on hover

- Animated gradients

- Typing or typewriter effects

- Lottie animations for loading states

### 8. Iconography

Icon set: Lucide (default) or Phosphor Icons (outlined weight). One library, consistently.

| Context | Size | Stroke |
| --- | --- | --- |
| Navigation | 20px | 1.5px |
| Inline with text | 16px | 1.5px |
| Empty states | 48px | 1.5px |
| Feature highlights | 32px | 1.5px |

Rules: - Every icon has a text label except close (X) and search (magnifier) - Outlined only. No filled/solid variants - No icon inside a colored circle background - No decorative icons that do not aid navigation or comprehension - No mixing icon libraries

Illustrations: HaloMBG does not use character illustrations, isometric scenes, or abstract blob art. For visual moments use the icon set at larger sizes, simple geometric compositions using the color palette, or real photography where available.

### 9. Images and Placeholders

Real images: When photography is needed (food, kitchens, schools), use real photos. Never AI-generated imagery.

Placeholder images: When building components or layouts before real content exists, always use a proper placeholder service rather than broken image states or colored blocks.

Recommended placeholder sources: - https://picsum.photos/{width}/{height} for general photography placeholders - https://picsum.photos/seed/{seed}/{width}/{height} for consistent per-item placeholders (same seed = same image) - https://placehold.co/{width}x{height}/{bg-hex}/{text-hex} for labeled placeholders with custom colors

Example usage in JSX:

// Kitchen profile cover photo placeholder
<img src="https://picsum.photos/seed/kitchen-1/800/400" alt="Dapur MBG" />

// Menu photo placeholder
<img src="https://picsum.photos/seed/menu-001/400/300" alt="Foto menu" />

// Labeled placeholder with brand color
<img src="https://placehold.co/400x300/F8F7F5/8E8D88?text=Foto+Menu" alt="Foto menu" />

Rules: - Never use empty src attributes - Never render broken image icons as placeholder states - Use the seed variant of picsum for list items so each item gets a distinct but stable image - Placeholder images must have descriptive alt text

### 10. Writing and Copy

Language: Bahasa Indonesia for all UI copy. Labels, buttons, placeholders, error messages, empty states.

Tone: Helpful, direct, neutral. The tone of a capable civil servant who respects your time.

Rules: - No emoji anywhere in the UI. Labels, empty states, buttons, notifications, error messages: no emoji. - No em dash (–) in copy. Use a comma, period, or rewrite the sentence. - No exclamation marks except in explicit success confirmations (“Menu berhasil disimpan.”). One maximum. - No passive voice in action labels. “Simpan” not “Tersimpan oleh”. - No marketing language in operational UI.

### 11. Explicit Prohibitions

#### 11.1 Structural Patterns to Avoid

| Pattern | Why |
| --- | --- |
| Cards nested inside cards | Kills hierarchy, creates visual depth debt |
| Every section in a bordered card | Turns the page into a cage grid |
| Border on every element | Opposite of openness |
| Giant rounded corners (12px+) on containers | Signals toy, not tool |
| Sidebar + top nav + breadcrumb + tab bar all visible | Navigation overload |
| 4-column colored metric card grid | Dashboard cliche |

#### 11.2 Visual Patterns to Avoid

| Pattern | Why |
| --- | --- |
| Gradient backgrounds | Faux-premium, signals style over substance |
| Glassmorphism, backdrop-blur | Trend-chasing, no informational value |
| 4+ accent colors competing on one screen | Visual noise |
| Decorative SVG blobs or waves as dividers | Empty decoration |
| Background patterns or textures | Noise pretending to be design |
| Dark mode with neon accents | Wrong context entirely |
| Purple-to-blue gradient hero sections | The clearest AI slop signature in existence |
| Box-shadow on every single element | Shadow loses meaning if used everywhere |

#### 11.3 Copy and Content to Avoid

| Pattern | Why |
| --- | --- |
| Emoji in UI labels or messages | Unprofessional, inconsistent across platforms |
| Em dash (–) in copy | Use a comma or restructure the sentence |
| “Oops!” or cute error messages | Disrespects the user’s situation |
| Animated number counters (except landing page statistics) | Performative |
| Tooltips on everything | If it needs a tooltip, the label is wrong |
| Skeleton screens that shimmer dramatically | Loading should be quiet |

#### 11.4 AI Slop Checklist

Before shipping any component, check:

- Would this look at home on a credible government platform? If not, it is too flashy.

- Would this look at home in Linear or Pitch? If not, it is too clunky.

- Can any visual element be removed without losing information? If yes, remove it.

- Is this decoration or communication? If decoration, remove it.

- Would a busy SPPG operator find this helpful at 10am when they are behind on entries? If not, redesign it.

- Does this contain an emoji? Remove it.

- Does this contain an em dash? Rewrite it.

- Does this use a placeholder image URL or a broken image state? Fix it with picsum or placehold.co.

### 12. CSS Variables Reference

:root {
  /* Colors */
  --color-primary: #071E49;
  --color-secondary: #92D05D;
  --color-accent: #B5E0EA;
  --color-highlight: #D1B06C;

  --surface-1: #FFFFFF;
  --surface-2: #F8F7F5;
  --surface-3: #F0EEEB;

  --text-primary: #1A1A18;
  --text-secondary: #5C5B57;
  --text-tertiary: #8E8D88;
  --text-inverse: #FFFFFF;

  --border-default: #E5E3DF;
  --border-strong: #C4C2BC;

  --status-success: #2E7D32;
  --status-warning: #E8A817;
  --status-error: #C62828;
  --status-info: #1565C0;

  /* Spacing */
  --space-xs: 4px;
  --space-sm: 8px;
  --space-md: 16px;
  --space-lg: 24px;
  --space-xl: 32px;
  --space-2xl: 48px;
  --space-3xl: 64px;

  /* Radius */
  --radius-sm: 4px;
  --radius-md: 6px;
  --radius-lg: 8px;

  /* Shadows */
  --shadow-1: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  --shadow-2: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.10);
  --shadow-3: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
  --shadow-4: 0 16px 40px rgba(0, 0, 0, 0.14);

  /* Typography */
  --font-sans: 'Montserrat', system-ui, -apple-system, sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', 'IBM Plex Mono', monospace;
}

#### Component Architecture

Build as composable primitives: - Text with variant prop (display, h1, h2, h3, body, body-sm, caption, overline) - Stack and Inline for spacing using space tokens - Surface for background containers (variant 1, 2, 3) - Badge for status indicators - Button with variant and size props - Table with built-in header styling and density control

When deviating from this system, document what changed, why the system did not fit, and whether the system should be updated. Undocumented deviations are how design systems die.

When in doubt, re-read the philosophy section and the AI slop checklist. When still in doubt, choose the simpler option.

## 3.2 Pemodelan Fungsionalitas Sistem (Diagram UML)

Berikut adalah diagram-diagram UML yang merinci visualisasi proses dan alur dari sistem HaloMBG: * Use Case Diagram: docs/uml/use-case-diagram.png * Activity Diagram: docs/uml/activity-diagram.png * Class Diagram: docs/uml/class-diagram.png

## 3.3 Desain Database & Ringkasan Kamus Data

Sistem basis data HaloMBG menggunakan PostgreSQL 15 untuk memastikan integritas data relasional. Berikut adalah ringkasan entitas/tabel utama yang dirancang pada basis data sistem:

| Nama Tabel | Deskripsi Fungsi |
| --- | --- |
| users | Menyimpan data akun login seluruh pengguna terdaftar (Admin, SPPG, Siswa, Guru). |
| sppg_profiles | Menyimpan data profil lengkap operasional masing-masing dapur SPPG. |
| schools | Menyimpan data master sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis. |
| sppg_schools | Pemetaan hubungan distribusi antara dapur SPPG dengan sekolah yang dilayani. |
| student_profiles | Data profil tambahan siswa, termasuk validasi NISN terintegrasi Dapodik. |
| teacher_profiles | Data profil tambahan guru, termasuk validasi NIP terintegrasi Dapodik. |
| daily_menus | Daftar menu masakan harian yang diinput oleh SPPG beserta klaim gizi makro. |
| ai_validation_logs | Catatan log hasil analisis dan validasi visual kandungan nutrisi berbasis AI. |
| distribution_statuses | Pelacakan status pengantaran makanan dan bukti foto serah terima harian. |
| student_reviews | Wadah ulasan, rating, dan foto bukti dari siswa penerima manfaat. |
| critical_review_followups | Pencatatan status tindak lanjut oleh SPPG untuk ulasan yang bernada kritis. |
| followup_history | Log audit riwayat perubahan status penanganan ulasan kritis. |
| ai_sentiment_summaries | Hasil ekstraksi rangkuman sentimen ulasan harian siswa menggunakan AI. |
| notifications | Sistem notifikasi internal (in-app notification) untuk interaksi pengguna. |
| notification_logs | Log histori pengiriman push notification WhatsApp Gateway. |
| audit_logs | Catatan aktivitas administratif pada pengelolaan master data sekolah dan SPPG. |

Detail lengkap kamus data beserta tipe data dan constraint setiap kolom dapat merujuk pada berkas dokumentasi teknis docs/data-dictionary.md.

## 3.4 Desain Antarmuka (Wireframe Figma)

- Tautan Figma dan dokumentasi wireframe awal dapat dirujuk pada berkas: docs/wireframes/figma.md

# BAB IV: IMPLEMENTASI SISTEM

## 4.1 Lingkungan Pengembangan & Setup Deployment (Docker)

Aplikasi HaloMBG dideploy menggunakan Docker Compose untuk konsistensi environment antara frontend, backend, database, dan proxy server. Detail setup dapat dilihat di DOCKER.md dan langkah instalasi di README.md.

## 4.2 Screenshot Antarmuka Aplikasi

Berikut adalah daftar halaman utama yang telah diimplementasikan beserta file screenshot-nya: * Halaman Beranda (Landing Page): docs/screenshots/landing_page.png * Registrasi Siswa via Dapodik: docs/screenshots/siswa_register_dapodik.png * Dashboard Siswa: docs/screenshots/siswa_dashboard.png * Dashboard SPPG (Operator Dapur): docs/screenshots/sppg_dashboard.png * Manajemen Menu Harian SPPG: docs/screenshots/sppg_menu_harian.png * Evaluasi Gizi AI SPPG: docs/screenshots/sppg_evaluasi_ai.png * Status Distribusi SPPG: docs/screenshots/sppg_distribusi.png * Tindak Lanjut Ulasan Kritis SPPG: docs/screenshots/sppg_tindak_lanjut.png * Dashboard Guru (Moderasi): docs/screenshots/guru_dashboard.png * Moderasi (Flag) Ulasan Siswa oleh Guru: docs/screenshots/guru_flag_ulasan.png

## 4.3 Ringkasan Panduan Pengguna (User Manual)

Panduan Pengguna (User Manual) sistem HaloMBG ditujukan untuk memandu 5 tipe pengguna dalam menggunakan sistem sesuai hak aksesnya: 1. Publik (Umum): Mengakses pencarian dapur, memantau menu harian, status gizi AI, dan status pengiriman tanpa login. 2. SPPG (Operator Dapur): Login untuk mengedit profil dapur, menginput menu makanan harian, memproses validasi AI, memperbarui status pengantaran, dan merespons keluhan kritis siswa. 3. Siswa: Registrasi menggunakan validasi NISN Dapodik, lalu login untuk mengirim rating, ulasan teks, dan mengunggah foto makanan. 4. Guru: Login untuk menerima notifikasi, memantau review siswa sekolahnya, dan menandai (flag) ulasan tidak pantas. 5. Administrator: Login ke dashboard master untuk mendaftarkan akun dapur baru dan memetakan relasi sekolah.

Dokumentasi langkah penggunaan lengkap beserta gambar petunjuk dapat dilihat langsung pada berkas panduan pengguna utama docs/user-manual.md.

# BAB V: PENGUJIAN SISTEM (TESTING)

## 5.1 Rencana Pengujian dan Detail Kasus Uji (Test Cases)

Laporan ini memuat daftar test case manual beserta hasil eksekusinya pada aplikasi HaloMBG. Semua pengujian dilakukan pada lingkungan lokal dengan database yang telah di-seeding secara terstandar.

### Tabel Detail Test Cases

| TC-ID | Skenario / Fitur | Prekondisi | Langkah-langkah | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status | Tangkapan Layar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Landing Page - Pencarian Sekolah | Pengguna belum login, membuka beranda. | 1. Buka beranda utama. |  |  |  |  |

- Ketik “Bocor” di kolom pencarian.

- Pilih “SD NEGERI 1 BOCOR” dari daftar hasil. | Sistem mengarahkan ke halaman profil publik dapur SPPG Kebumen Buayan Rangkah beserta tab Profil Dapur, Menu Harian, Status Distribusi, Ulasan, dan Evaluasi AI. | Sistem berhasil mengarahkan ke profil SPPG Kebumen Buayan Rangkah dan memuat seluruh tab informasi secara lengkap. | Pass | landing_page.png public_profile.png | | TC-02 | Registrasi Siswa - NISN Terdaftar | Membuka form registrasi Siswa. | 1. Ketik NISN valid 0080000102.

- Klik “Cari” (Verifikasi Dapodik). | Nama siswa “Budi Santoso” otomatis terisi dan muncul alert keberhasilan berwarna hijau (“✓ NISN Terverifikasi: Budi Santoso dari sekolah SD NEGERI 1 BOCOR”). | Nama Budi Santoso berhasil dimuat dari database Dapodik dan muncul alert verifikasi hijau. | Pass | siswa_register_dapodik.png | | TC-03 | Registrasi Siswa - NISN Tidak Valid | Membuka form registrasi Siswa. | 1. Ketik NISN tidak terdaftar 9999999999.

- Klik “Cari”. | Sistem menolak verifikasi dan memunculkan error merah “NISN tidak terdaftar dalam database penerima program MBG.” | Sistem mendeteksi NISN tidak valid dan memunculkan pesan kesalahan merah “NISN tidak terdaftar dalam database penerima program MBG.” di bawah input. | Pass | siswa_register_invalid_nisn.png | | TC-04 | Siswa - Dashboard Nutrisi | Login sebagai Budi (budi.baru@example.com). | 1. Masuk ke Dashboard Utama Siswa. | Dashboard menampilkan grafik info kandungan nutrisi (Kalori, Protein, Karbo, Lemak) menu hari ini. | Infografis nutrisi and detail menu harian berhasil dimuat dan divisualisasikan dengan rapi. | Pass | siswa_dashboard.png | | TC-05 | Siswa - Kirim Ulasan Valid | Login sebagai Siswa, masuk menu ulasan. | 1. Ketik ulasan positif minimal 10 karakter.

- Klik “Kirim Ulasan”. | Ulasan berhasil dikirim dan sistem menampilkan layar sukses ulasan terkirim. | Ulasan berhasil disimpan ke database dan memunculkan layar sukses “Ulasan Terkirim!”. | Pass | siswa_riwayat_ulasan.png (Riwayat) | | TC-06 | Siswa - Kirim Ulasan Kosong | Login sebagai Siswa, masuk menu ulasan. | 1. Kosongkan kolom ulasan.

- Klik “Kirim Ulasan”. | Form validation bawaan browser memblokir pengiriman karena kolom bersifat wajib diisi (required). | Browser menolak submit form dan memunculkan tooltip validasi “Harap isi bidang ini”. | Pass | siswa_ulasan_kosong.png | | TC-07 | Registrasi Guru - Akun Baru | Membuka form registrasi Guru. | 1. Masukkan NIP 198710102010121101.

- Klik “Cari”.

- Lengkapi email/sandi dan klik “Daftar”. | Muncul alert keberhasilan berwarna hijau (“✓ NIP Terverifikasi: Heri Setiawan mengajar di SD NEGERI 1 BOCOR”) dan form registrasi akun guru baru terbuka untuk melengkapi pendaftaran. | NIP berhasil terverifikasi (ditandai dengan alert keberhasilan hijau), form registrasi terbuka, dan pendaftaran berhasil diselesaikan. | Pass | guru_dashboard.png | | TC-08 | Guru - Dashboard Pemantauan | Login sebagai Heri Setiawan (guru.baru@example.com). | 1. Masuk ke Dashboard Utama Guru. | Dashboard guru memuat menu Beranda, Ulasan Siswa, Profil Dapur, dan Notifikasi. Halaman Beranda menampilkan statistik umum program. | Dashboard Guru berhasil dimuat dengan menu Ulasan Siswa dan Notifikasi, serta menampilkan data statistik umum program. | Pass | guru_dashboard.png | | TC-09 | Guru - Moderasi (Flag) Ulasan | Login sebagai Guru, masuk menu “Ulasan Siswa”. | 1. Pilih ulasan siswa aktif.

- Klik tombol “Tandai Ulasan” (Flag). | Ulasan tersebut diberi tanda merah “⚑ Ditandai” dan tombol berubah menjadi “Hapus Tanda” untuk penanganan oleh SPPG. | Status ulasan berubah menjadi “flagged” secara instan dan label penanda merah muncul dengan benar. | Pass | guru_flag_ulasan.png | | TC-10 | SPPG - Kelola Menu Harian | Login sebagai SPPG (sppg@halombg.com), masuk menu “Menu Harian”. | 1. Tinjau menu harian yang terdaftar. | Daftar menu harian beserta berat kalori/makronutrisi dan status verifikasi foto AI dimuat secara teratur. | Halaman pengelolaan menu berhasil menampilkan data porsi gizi makro dan status verifikasi AI. | Pass | sppg_menu_harian.png | | TC-11 | SPPG - Status Distribusi | Login sebagai SPPG, masuk menu “Distribusi”. | 1. Cari sekolah yang dituju.

- Ubah status pengiriman/distribusi sekolah menjadi “Sudah Diantar” dan unggah bukti foto. | Status pengiriman terupdate menjadi “Sudah Diantar” beserta visual bukti foto distribusi makanan di sekolah. | Status pengiriman berhasil diperbarui menjadi “Sudah Diantar” ke database, bukti foto terunggah, dan riwayat log distribusi tercatat. | Pass | sppg_distribusi.png | | TC-12 | SPPG - Tindak Lanjut Ulasan Kritis | Login sebagai SPPG (sppg@halombg.com), masuk menu “Tindak Lanjut”. | 1. Tinjau ulasan siswa yang ditandai (flagged) oleh guru sekolah.

- Klik tombol “Tindak Lanjut & Detail”.

- Ubah status penanganan (misal menjadi “Selesai”) dan isi catatan penanganan. | Panel menampilkan daftar ulasan kritis/bermasalah untuk keputusan tindak lanjut (Belum Diproses, Dalam Proses, Selesai) beserta riwayat log audit. | Ulasan yang di-flag oleh Guru Heri Setiawan muncul di panel Tindak Lanjut secara real-time dan statusnya berhasil diperbarui menjadi “Selesai” dengan catatan penanganan. | Pass | sppg_tindak_lanjut.png |

## 5.2 Skenario Demo Pengujian

Dokumen ini memuat skenario uji coba (demo script) untuk mempresentasikan seluruh fitur utama sistem HaloMBG secara langsung (live demo). Skenario ini membagi pengguna menjadi dua tipe: Akun Ter-seed (Bawaan) untuk peninjauan cepat, dan Akun Baru (Registrasi Live) untuk mendemonstrasikan proses integrasi data riil (seperti integrasi NIP/NISN Dapodik dan pengiriman notifikasi WhatsApp secara instan).

### Matriks Akun Demo

Untuk demo ini, kita menggunakan total 7 akun yang mewakili seluruh peran di sistem:

| Role | Tipe Akun | Kredensial / ID | Nama Simulasi | Tujuan Demo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | Ter-seed | Email: admin@halombg.com |  |  |
| Password: password | Test Admin | Mengelola master data, membuat dapur SPPG baru, dan memetakan sekolah. |  |  |
| Siswa 1 | Ter-seed | Email: siswa@halombg.com |  |  |
| Password: password | Test Siswa | Melihat menu harian dan mengirimkan ulasan baru secara live saat demo. |  |  |
| Siswa 2 | Akun Baru | NISN: 0080000102 | Budi Santoso |  |
| (SD Negeri 1 Bocor) | Demo register siswa baru dengan validasi NISN Dapodik asli secara live. |  |  |  |
| Guru 1 | Ter-seed | Email: guru@halombg.com |  |  |
| Password: password | Test Guru | Meninjau dasbor guru dan notifikasi web lonceng historis. |  |  |
| Guru 2 | Akun Baru | NIP: 198710102010121101 | Heri Setiawan |  |
| (SD Negeri 1 Bocor) | Demo register guru baru dengan validasi NIP Dapodik secara live. |  |  |  |
| SPPG 1 | Ter-seed | Email: sppg@halombg.com |  |  |
| Password: password | Test SPPG | Menampilkan dasbor dapur bawaan dengan data menu terisi. |  |  |
| SPPG 2 | Akun Baru | Email: Ditentukan saat buat |  |  |
| Password: Ditentukan saat buat | Dapur Demo Gizi | Dibuat oleh Admin secara live dengan memasukkan Nomor WhatsApp Riil Demonstrator untuk demo WhatsApp Notifikasi. |  |  |

#### Akun Siswa dengan Riwayat Ulasan (Ter-seed)

Untuk meninjau riwayat ulasan historis yang sudah terisi di sistem (misal untuk menampilkan daftar ulasan di dashboard SPPG/Admin/Guru), Anda dapat login menggunakan salah satu akun siswa bawaan seeder berikut (semuanya dari sekolah SD Negeri 1 Bocor):

| Nama Siswa | Email Login | Password | NISN Dapodik | Status Ulasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guntur Kusuma | guntur@example.com | password | 0080000107 | Memiliki ulasan historis selama 3 hari terakhir |
| Siti Rahmawati | siti@example.com | password | 0080000103 | Memiliki ulasan historis selama 3 hari terakhir |
| Dewi Lestari | dewi@example.com | password | 0080000104 | Memiliki ulasan historis selama 3 hari terakhir |
| Eko Wibowo | eko@example.com | password | 0080000105 | Memiliki ulasan historis selama 3 hari terakhir |
| Fitri Hidayat | fitri@example.com | password | 0080000106 | Memiliki ulasan historis selama 3 hari terakhir |

### Alur Skenario Demo (Langkah Demi Langkah)

#### Langkah 1: Persiapan Awal (.env, Docker, & Seeding Database)

- Konfigurasi API & WhatsApp: Buka berkas framework/backend/.env dan pastikan konfigurasi API dan WhatsApp Anda sudah terisi dengan benar:

- WHATSAPP_ENABLED=true
GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key
WHATSAPP_FONNTE_TOKEN=your_fonnte_token

- Catatan: Pastikan nomor/perangkat WhatsApp Anda di dashboard Fonnte sudah berstatus Connected.

- Menjalankan Container Docker: Jalankan container Docker dari root direktori proyek praktikum-rpl-a-02/framework dengan perintah berikut:

- # Menjalankan seluruh container (database, backend, webserver, frontend)
docker compose up -d

- Reset dan Seed Database (Fresh Seeding): Jalankan perintah berikut untuk mengosongkan database dan men-seed ulang semua data dummy bawaan sistem (sekolah, akun test admin, sppg, guru, siswa, menu gizi, dan riwayat ulasan):

- # Melakukan fresh migration dan seeding database
docker compose exec backend php artisan migrate:fresh --seed

- Penanganan Error / Troubleshooting Cepat: Jika saat demo berlangsung Anda menemui error 502 Bad Gateway atau koneksi backend terputus akibat beban database yang tinggi, jalankan perintah restart berikut:

- # Me-restart service backend laravel dan nginx webserver
docker compose restart backend webserver

#### Langkah 2: Demo Registrasi Akun Baru (Siswa & Guru)

##### A. Registrasi Siswa Baru (Siswa 2)

- Buka halaman utama http://localhost:5173 lalu klik Daftar Sebagai Siswa.

- Masukkan NISN: 0080000102 (Budi Santoso).

- Klik Verifikasi NISN. Sistem akan mencocokkan data ke database simulasi Dapodik secara otomatis dan memunculkan nama “Budi Santoso”.

- Lengkapi formulir dengan email (misal: budi@gmail.com) dan password, lalu klik Daftar.

- Akun siswa baru berhasil dibuat dan otomatis terhubung dengan sekolah asalnya di Dapodik.

##### B. Registrasi Guru Baru (Guru 2)

- Kembali ke halaman utama, klik Daftar Sebagai Guru.

- Masukkan NIP: 198710102010121101 (Heri Setiawan).

- Klik Verifikasi NIP. Sistem akan mencocokkan data ke Dapodik dan menampilkan nama “Heri Setiawan”.

- Lengkapi email (misal: heri@gmail.com) dan password, lalu klik Daftar.

- Akun guru baru berhasil dibuat.

#### Langkah 3: Demo Tambah SPPG Baru oleh Admin (SPPG 2)

Untuk mendemonstrasikan penerimaan notifikasi WhatsApp nyata ke HP demonstrator:

- Login sebagai Admin dengan email admin@halombg.com (password: password).

- Masuk ke menu Daftar SPPG, lalu klik Tambah SPPG.

- Isi formulir pembuatan dapur baru:

  - Nama Dapur: Dapur Demo Gizi

  - Email Dapur: dapurdemo@halombg.com

  - Password Dapur: password

  - Nomor Telepon SPPG: Masukkan nomor WhatsApp Anda sendiri yang aktif (format: 628xxxxxxxxxx tanpa tanda +).

  - Kontak Person: Bapak Demo

  - Detail Wilayah: Lengkapi kecamatan, kota (Bocor/Kebumen), dan alamat.

- Klik Simpan. Sistem akan membuat user ber-role sppg baru secara otomatis di tabel users dengan nomor WhatsApp Anda terdaftar di kolom phone_number.

- Sesuaikan Pemetaan Sekolah (Penting agar tidak bentrok):

  - Cari dapur SPPG Kebumen Buayan Rangkah (SPPG 1) di daftar SPPG Admin, masuk ke kelola sekolahnya, lalu lepas (detach) hubungannya dengan SD Negeri 1 Bocor.

  - Cari dapur baru Dapur Demo Gizi (SPPG 2), masuk ke kelola sekolahnya, lalu hubungkan (attach) dengan SD Negeri 1 Bocor.

  - Rasional: Langkah ini mendemonstrasikan fitur pemetaan sekolah dinamis oleh Admin (BL-06), sekaligus memastikan ulasan dari Budi Santoso mengalir langsung ke SPPG 2 (HP Anda) tanpa terdistraksi oleh SPPG 1 bawaan database.

#### Langkah 4: Demo Input Menu & Validasi AI Vision oleh SPPG

- Logout dari Admin, lalu login sebagai SPPG baru: dapurdemo@halombg.com (password: password).

- Masuk ke halaman Input Menu Harian.

- Nyalakan kamera (sistem akan meminta izin WebRTC kamera laptop Anda).

- Klik Ambil Foto makanan bergizi yang disiapkan (atau unggah foto piring makanan bergizi).

- Masukkan takaran gizi makro:

  - Kalori: 650 kkal

  - Protein: 35 gram

  - Karbohidrat: 80 gram

  - Lemak: 15 gram

- Klik tombol Validasi AI. Sistem akan mengirimkan foto dan data gizi ke Gemini API:

  - Hasil Sukses: Jika porsi makanan di foto wajar, pop-up hijau “Lolos Validasi Nutrisi AI” akan muncul.

  - Hasil Peringatan: (Opsional) Jika Anda memasukkan kalori sangat tinggi (misal 3000 kkal) tapi fotonya hanya berisi sedikit nasi, pop-up kuning “Peringatan Ketidakwajaran Nutrisi AI” akan muncul.

- Klik Simpan Menu.

#### Langkah 5: Demo Ulasan Kritis & Live Notifikasi WhatsApp (Siswa ➔ SPPG)

- Logout dari SPPG, lalu login sebagai Siswa Baru: budi@gmail.com (password saat daftar).

- Di halaman beranda Budi, ulasan untuk menu hari ini akan tersedia.

- Klik Tulis Ulasan, beri Rating Bintang 1, lalu tulis ulasan negatif yang mengandung kata kunci kritis:

  - Contoh Ulasan: "Makanannya basi, bau, dan tidak layak makan sama sekali."

- Kirim ulasan.

- Verifikasi Notifikasi WhatsApp:

  - Di latar belakang, sistem mendeteksi kata ulasan kritis (basi, bau, tidak layak).

  - Periksa HP Anda (nomor WhatsApp yang dimasukkan pada SPPG 2 di Langkah 3).

  - Anda akan menerima pesan WhatsApp masuk secara instan dari nomor bot Fonnte: > [Ulasan Kritis Terdeteksi]
> Peringatan: Ulasan kritis diterima untuk dapur Anda pada tanggal 2026-06-28.
> Ulasan: “Makanannya basi, bau, dan tidak layak makan sama sekali.”
> Segera lakukan tindak lanjut di dashboard.

#### Langkah 6: Demo Moderasi Guru & Notifikasi Lonceng Web

- Logout dari Siswa, lalu login sebagai Guru Baru: heri@gmail.com (password saat daftar).

- Di pojok kanan atas, perhatikan ikon lonceng menyala merah. Klik lonceng tersebut, akan muncul notifikasi web: “Ulasan Baru dari Siswa Budi Santoso”.

- Masuk ke halaman Moderasi Ulasan. Ulasan dari Budi Santoso akan terlihat.

- Klik tombol Tandai Ulasan (flagged), lalu masukkan alasan moderasinya (misal: “Ulasan mengandung keluhan fatal gizi buruk”).

- Logout dari Guru, lalu login kembali sebagai Siswa: budi@gmail.com.

- Klik ikon lonceng pada akun Budi Santoso.

- Tunjukkan notifikasi web yang masuk: “Ulasan Anda pada tanggal [Tanggal] telah ditandai oleh guru. Alasan: Ulasan mengandung keluhan fatal gizi buruk.” (Tunjukkan bahwa notifikasi ini hanya masuk ke web lonceng saja, tidak mengirim pesan WhatsApp ke siswa).

#### Langkah 7: Demo Ringkasan Evaluasi AI Publik

- Logout dari semua akun (menjadi pengunjung publik anonim).

- Masuk ke menu Peta Sekolah & SPPG, lalu cari sekolah SD Negeri 1 Bocor atau dapur Dapur Demo Gizi.

- Buka tab Evaluasi Dapur.

- Tunjukkan visualisasi grafik tingkat kepuasan ulasan siswa serta Ringkasan Analisis Sentimen AI (dirangkum oleh Gemini API menjadi 2 paragraf evaluasi berkala) yang dapat diakses secara transparan oleh publik umum.

# BAB VI: MANAJEMEN TIM, KONTRAK TIM, DAN RETROSPEKTIF

## 6.1 Identitas dan Pembagian Peran Tim (Team Contract)

Versi: 2.0
Tanggal Efektif: 30 Maret 2026
Durasi Proyek: 12 Minggu
Nama Tim: CEO MBG
Nama Proyek: HaloMBG

### 1. Identitas Tim

| Nama Lengkap | NIM | Email |
| --- | --- | --- |
| Firizqi Aditya Mulya | L0124016 | adityamulyaf@gmail.com |
| Fairuz Shiba Alkhirza | L0124014 | fairuzziba@gmail.com |
| Yashif Victoriawan | L0124124 | yashif.vkt@gmail.com |
| Nurman Aqil Wicakcono | L0124139 | nurmanaqil.25@gmail.com |

### 2. Peran dan Tanggung Jawab

#### 2.1 Rolling Peran

Peran anggota tim dirotasi setiap 3 minggu.

| Minggu | Project Manager | Developer 1 | Developer 2 | QA/Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | Firizqi Aditya Mulya | Fairuz Shiba Alkhirza | Yashif Victoriawan | Nurman Aqil Wicakcono |
| 3–6 | Fairuz Shiba Alkhirza | Yashif Victoriawan | Nurman Aqil Wicakcono | Firizqi Aditya Mulya |
| 6–9 | Yashif Victoriawan | Nurman Aqil Wicakcono | Firizqi Aditya Mulya | Fairuz Shiba Alkhirza |
| 9–12 | Nurman Aqil Wicakcono | Firizqi Aditya Mulya | Fairuz Shiba Alkhirza | Yashif Victoriawan |

#### 2.2 Deskripsi Peran

##### Project Manager

- Memimpin sprint planning dan sprint review.

- Memastikan semua task ter-assign dan memiliki deadline yang jelas di Notion.

- Memantau progres tim dan mengidentifikasi blocker.

- Menjadi representasi tim dalam komunikasi eksternal (asisten/dosen/klien).

- Membuat sprint summary di akhir setiap minggu.

- Memfasilitasi pengambilan keputusan teknis jika terjadi perbedaan pendapat.

##### Developer

- Mengimplementasikan fitur sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

- Menulis unit test untuk kode yang dibuat.

- Melakukan code review terhadap pull request dari anggota lain.

- Mengikuti standar commit message yang ditetapkan (lihat Bagian 7).

- Mendokumentasikan perubahan teknis yang signifikan.

##### QA/Docs

- Melakukan testing (fungsional, integrasi, regression) terhadap fitur yang dikembangkan.

- Membuat dan memperbarui test case di Notion.

- Menulis dan memperbarui dokumentasi teknis dan user guide.

- Melaporkan bug melalui mekanisme yang disepakati (GitHub Issues / Notion).

- Memastikan Definition of Done (DoD) terpenuhi sebelum fitur di-merge.

### 3. Tech Stack & Environment

Seluruh anggota tim wajib menggunakan tech stack yang sama untuk menghindari konflik environment.

| Kategori | Teknologi |
| --- | --- |
| Bahasa Pemrograman | PHP, JavaScript |
| Framework | Laravel, ReactJS |
| Database | PostgreSQL |
| Version Control | Git & GitHub |
| Project Management | GitHub Project |
| Komunikasi | WhatsApp Group |
| Code Editor | Visual Studio Code |

### 4. Jadwal Meeting & Ritme Sprint

#### 4.1 Meeting Rutin

- Sprint Planning: Setiap awal minggu pertama sprint (sesuai jadwal Praktikum RPL).

- Sprint Review & Retrospective: Setiap akhir sprint.

- Daily Standup (opsional): Melalui WhatsApp Group — setiap anggota melaporkan: apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan, ada blocker atau tidak.

#### 4.2 Durasi Sprint

- 1 sprint = 3 minggu, mengikuti rotasi peran.

#### 4.3 Kebijakan Ketidakhadiran

- Anggota yang tidak bisa hadir meeting wajib izin kepada Project Manager minimal 2 jam sebelum meeting dimulai.

- Anggota yang tidak hadir tetap bertanggung jawab membaca notulensi dan mengerjakan task yang sudah di-assign.

- Lebih dari 2 kali absen tanpa izin dalam satu sprint akan dilaporkan ke mekanisme eskalasi (lihat Bagian 9).

### 5. Channel Komunikasi

| Channel | Kegunaan | Response Time |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Group | Komunikasi cepat, info mendadak, daily standup | Maks. 2 jam di jam aktif (08.00–22.00) |
| GitHub Project | Dokumentasi, sprint board, task management, test case | Diperbarui setiap kali ada perubahan task |
| GitHub Issues | Pelaporan bug dan diskusi teknis | Maks. 1 hari kerja |
| Pull Request (GitHub) | Code review dan feedback teknis | Review dalam 1 hari kerja setelah PR dibuat |

### 6. Branching Rule

#### Struktur Branch

main
├── staging
│   └── dev
│       └── feature/nama-fitur

#### Flow

feature/nama-fitur → dev → staging → main

#### Aturan

- Dilarang push langsung ke main atau staging.

- Setiap fitur baru harus dibuat di branch feature/nama-fitur.

- Merge ke dev melalui Pull Request dan memerlukan minimal 1 review dari anggota lain.

- Merge ke staging dilakukan setelah QA sign-off.

- Merge ke main dilakukan hanya untuk release resmi dan disetujui oleh Project Manager.

### 7. Standar Commit Message

#### Format

<type>(<scope>): <short description>

#### Tipe Commit

| Tipe | Kegunaan |
| --- | --- |
| feat | Menambah fitur baru |
| fix | Memperbaiki bug |
| docs | Perubahan pada dokumentasi |
| style | Perubahan formatting, tanpa perubahan logika |
| refactor | Refactoring kode |
| test | Menambah atau memperbaiki test |
| chore | Pembaruan konfigurasi, dependency, build tools |

#### Contoh

feat(auth): add JWT token validation on login endpoint
fix(cart): resolve null pointer when cart is empty
docs(api): update endpoint documentation for /products
test(user): add unit tests for password hashing utility
refactor(database): extract connection logic into separate module

### 8. Standar Kualitas & Definition of Done (DoD)

Sebuah task dianggap Done jika memenuhi semua kriteria berikut:

- ☐ Kode telah di-review dan disetujui oleh minimal 1 anggota lain via Pull Request.

- ☐ Unit test ditulis dan semua test lolos (pass).

- ☐ Tidak ada breaking changes pada fitur yang sudah ada (regression test lolos).

- ☐ Kode sudah di-merge ke branch dev.

- ☐ Dokumentasi teknis terkait sudah diperbarui di Notion.

- ☐ Task di sprint board sudah dipindahkan ke kolom Done.

- ☐ QA minggu berjalan telah memberikan sign-off.

### 9. Mekanisme Eskalasi

#### 9.1 Konflik Teknis (Perbedaan Pendapat Implementasi)

- Diskusikan di thread GitHub PR atau WhatsApp Group — beri batas waktu 24 jam.

- Jika tidak ada kesepakatan, Project Manager mengambil keputusan final.

- Jika Project Manager terlibat dalam konflik, keputusan diambil melalui voting (suara terbanyak).

#### 9.2 Anggota Tidak Memenuhi Tanggung Jawab

- Peringatan lisan dari Project Manager (via WhatsApp/meeting).

- Jika berlanjut dalam sprint yang sama: peringatan tertulis di Notion, dicatat dalam sprint summary.

- Jika berlanjut ke sprint berikutnya: eskalasi ke asisten/dosen pembimbing.

#### 9.3 Anggota Tidak Aktif / Ghosting

- Jika anggota tidak memberikan kabar selama lebih dari 3 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas, Project Manager langsung melaporkan ke asisten/dosen pembimbing.

#### 9.4 Kontak Eskalasi Eksternal

| Pihak | Kontak |
| --- | --- |
| Asisten Praktikum | Rifqi Makarim, Ravelin Lutfhan Syach Putra |
| Dosen Pengampu | Haryono Setiadi, S.T., M.Eng. |

### 10. Konsekuensi Pelanggaran

| Pelanggaran | Konsekuensi |
| --- | --- |
| Absen meeting tanpa izin (1–2x) | Peringatan lisan dari PM |
| Absen meeting tanpa izin (>2x dalam 1 sprint) | Eskalasi |
| Tidak menyelesaikan task tanpa alasan | Beban task tidak ditransfer otomatis |
| Melanggar branching rule (push ke main/staging langsung) | Wajib memperbaiki sendiri |
| Tidak melakukan code review dalam 1 hari kerja | Diingatkan PM; jika berulang, dicatat di sprint summary |

### 11. Perubahan Kontrak

- Setiap perubahan kontrak harus diusulkan secara tertulis di WhatsApp Group atau GitHub Project.

- Perubahan dianggap sah jika disetujui oleh minimal 3 dari 4 anggota.

- Kontrak yang diperbarui diberi versi baru (misal: v1.0 → v1.1) dan dicatat tanggal perubahannya.

Dokumen ini berlaku sejak tanggal efektif dan dapat diperbarui sesuai prosedur pada Bagian 11.

## 6.2 Evaluasi & Retrospektif Kerja Kelompok

Tim: CEO MBG
Proyek: HaloMBG — Aplikasi Monitoring Program Makan Bergizi Gratis
Periode: Sprint 1–4 (Minggu 1–12)
Tanggal Penyusunan: 29 Juni 2026

Retrospektif adalah salah satu praktik terpenting dalam metodologi Agile. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, melainkan menemukan cara tim bisa berkembang bersama. Dokumen ini disusun secara jujur dan terbuka oleh seluruh anggota tim CEO MBG setelah menyelesaikan pengembangan platform HaloMBG dari tahap perencanaan (SRS, backlog, user stories) hingga implementasi fitur BL-01 sampai BL-13.

### What Went Well ✅

Hal-hal positif yang berhasil dilakukan tim dan perlu dipertahankan.

- Backlog dan SRS yang jelas sejak awal. Penyusunan backlog.md, srs.md, dan user-stories.md di tahap awal membuat prioritas fitur (Must-have, Should-have, Could-have) selalu jelas, sehingga tim tidak kebingungan menentukan apa yang harus dikerjakan lebih dulu — misalnya BL-01 (autentikasi) dan BL-06 (master data) dikerjakan sebagai fondasi sebelum fitur lain seperti validasi AI atau ulasan siswa.

- Branching workflow konsisten. Alur feature/nama-fitur → dev → staging → main yang disepakati di Team Contract benar-benar dijalankan, terlihat dari riwayat commit yang rapi dengan puluhan Pull Request bertahap (autentikasi, profil SPPG, distribusi, AI validation, AI summary, WhatsApp API, notifikasi kritis, statistik admin, hingga Google Auth).

- Integrasi AI berjalan sesuai rencana. Validasi nutrisi berbasis foto (BL-05) dan ringkasan evaluasi sentimen (BL-13) berhasil diimplementasikan menggunakan model AI vision, sesuai kriteria selesai yang sudah dirancang sejak tahap backlog.

- Dokumentasi berjalan beriringan dengan development. Selain kode, tim konsisten memperbarui README.md, user-manual.md, test-cases.md, dan api.md di setiap sprint.

- Rolling peran membuat semua anggota merasakan setiap tanggung jawab. Setiap anggota bergiliran menjadi Project Manager, Developer, dan QA/Docs setiap 3 minggu sehingga beban kerja tersebar rata.

- Notifikasi WhatsApp dan deteksi ulasan kritis berhasil terintegrasi end-to-end, termasuk perbaikan bug sinkronisasi notifikasi antar role yang ditemukan saat testing.

### What Didn’t Go Well ⚠️

Hambatan dan masalah yang muncul selama pengerjaan proyek.

- Beberapa bug ditemukan cukup larut, seperti masalah sinkronisasi notifikasi antar role dan bug tampilan (white blur berlebihan, scroll yang dimulai di tengah halaman), yang menunjukkan testing manual di beberapa fitur baru dilakukan setelah merge, bukan sebelum.

- Beberapa fitur Could-have (BL-10, BL-11, BL-12, BL-13) sempat tertunda karena dependensinya terhadap fitur ulasan siswa (BL-09) yang juga masih berkembang, sehingga sebagian pekerjaan menumpuk di sprint-sprint akhir.

- Resolusi konflik merge cukup sering terjadi, terutama pada branch dev saat beberapa fitur besar (notifikasi kritis, AI validation) dikerjakan paralel oleh anggota berbeda dalam rentang waktu yang berdekatan.

- Refactor struktural (misalnya pemindahan logika resolusi profil SPPG ke model User) dilakukan agak terlambat di tengah-tengah proyek, alih-alih direncanakan sejak desain awal.

- Komunikasi async via WhatsApp Group kadang terlambat direspons di luar jam aktif yang disepakati (08.00–22.00), terutama saat anggota memiliki kesibukan akademik lain di luar praktikum.

### What Can We Improve 💡

Ide konkret untuk perbaikan di proyek atau kerja tim berikutnya.

- Tambahkan code review checklist dan testing minimal sebelum merge ke dev, bukan hanya mengandalkan satu reviewer, agar bug UI dan sinkronisasi bisa tertangkap lebih awal.

- Rencanakan struktur data dan refactor besar di awal sprint, bukan menyisipkannya di tengah pengerjaan fitur lain, untuk mengurangi risiko regresi pada fitur yang sudah stabil.

- Pecah fitur dengan dependensi panjang (seperti BL-09 → BL-10 → BL-12 → BL-13) menjadi sub-task yang lebih granular di awal sprint planning.

- Gunakan branch staging lebih aktif untuk uji integrasi sebelum ke main, terutama untuk fitur yang melibatkan integrasi pihak ketiga (WhatsApp Gateway, Google OAuth, AI Vision) yang rawan gagal di environment berbeda.

- Tetapkan jadwal review berkala untuk dokumentasi teknis (API docs, data dictionary) agar selalu sinkron dengan perubahan kode, tidak hanya diperbarui saat akan submit.

### Shout-outs 🌟

Apresiasi tulus untuk anggota tim yang berkontribusi luar biasa.

- Firizqi Aditya Mulya — kontribusi commit terbanyak dan menjadi tulang punggung pada fitur-fitur kompleks seperti integrasi AI, WhatsApp API, dan perbaikan bug lintas role. Inisiatifnya menjaga README.md selalu mutakhir sangat membantu tim.

- Fairuz Shiba Alkhirza — konsisten mengerjakan fitur-fitur notifikasi dan distribusi yang krusial bagi alur utama aplikasi, serta aktif dalam penulisan user manual untuk audiens awam.

- Yashif Victoriawan — kontribusi solid pada perbaikan UI/UX dan stabilitas fitur, membantu menjaga kualitas tampilan aplikasi tetap rapi di tengah padatnya fitur baru yang masuk.

- Nurman Aqil Wicaksono — peran QA/Docs yang konsisten dalam menyusun test case dan memastikan Definition of Done terpenuhi sebelum fitur dianggap selesai, menjaga kualitas rilis tetap terjaga.

Secara keseluruhan, tim CEO MBG berhasil membawa HaloMBG dari sekadar dokumen SRS dan backlog menjadi platform yang fungsional dengan 13 backlog item terimplementasi, lengkap dengan integrasi AI, notifikasi WhatsApp, dan dokumentasi yang menyertainya. Pelajaran dari retrospektif ini akan menjadi bekal untuk pengembangan lanjutan maupun proyek-proyek berikutnya.

Dokumen ini disusun bersama oleh seluruh anggota Tim CEO MBG sebagai bagian dari proses Sprint Review & Retrospective sesuai Team Contract Bagian 4.1.

# BAB VII: PENUTUP

## 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengerjaan Tugas Praktikum Bersama ini, tim CEO MBG telah berhasil menyelesaikan dan mengimplementasikan seluruh item backlog aplikasi HaloMBG (BL-01 sampai BL-13) dengan sukses. Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan framework Laravel 13, ReactJS, basis data PostgreSQL, Docker Compose, serta layanan pihak ketiga berupa Google Gemini AI (untuk analisis foto makanan dan sentimen teks) serta WhatsApp Gateway Fonnte (untuk push notification). Pengujian manual UAT menunjukkan seluruh skenario utama berjalan dengan status PASSED.

## 7.2 Saran dan Pengembangan Masa Depan

- Pengembangan Unit Testing & Integration Testing: Menambahkan testing otomatis untuk menekan tingkat bug visual dan logika saat integrasi kode paralel.

- Optimalisasi Model AI: Mengeksplorasi fine-tuning model AI lokal atau penyesuaian prompt gizi agar validasi foto gizi makanan semakin presisi.

- Integrasi Data Pemerintah: Menghubungkan secara langsung basis data Dapodik sekolah dan NISN siswa dengan API Kemendikbud di masa depan untuk otomasi data registrasi.

# LAMPIRAN

## Lampiran A: Log Penggunaan AI (AI Usage Log)

Berikut adalah catatan terperinci mengenai penggunaan alat bantu AI oleh tim pengembang dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem HaloMBG.

| No | Tanggal | Nama Anggota | Peran Aktif | Fitur / Task (Commit Terkait) | Alat AI | Prompt yang Digunakan | Kode/Solusi yang Dihasilkan AI | Modifikasi & Verifikasi Mandiri (Oleh Manusia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 Apr 2026 | Fairuz Shiba A. | Developer 1 | Draf Kontrak Tim (add: contract team - a9c52241) | ChatGPT | “Bantu buat draf dokumen Team Contract untuk praktikum kuliah RPL. Kami ada 4 orang anggota tim, peran PM, Dev, dan QA dirotasi tiap 3 minggu. Stack kami PHP Laravel + React. Sebutkan poin-poin standar branching rules, jadwal rapat, dan konsekuensi jika melanggar.” | Templat markdown dasar berisi deskripsi peran, rotasi periodik, jadwal rapat mingguan, dan branching rule standar. | Menyesuaikan jadwal praktikum riil, memasukkan nama asisten praktikum UNS (Rifqi/Ravelin), dan dosen pengampu asli. |
| 2 | 05 Apr 2026 | Nurman Aqil W. | QA/Docs | Finalisasi Isi Kontrak Tim (Docs: Menambahkan isi kontrak tim HeloMBG - 7b39163a) | ChatGPT | “Saya punya draf tim kontrak praktikum RPL. Tolong rapikan format markdown-nya terutama bagian tabel rotasi peran dan daftar anggota agar rapi dan tidak typo.” | Format tabel markdown rotasi peran v2.0 yang presisi dan pembagian subbab penanganan konflik tim. | Memasukkan NIM dan email resmi seluruh anggota tim (Firizqi, Fairuz, Yashif, Nurman). |
| 3 | 14 Apr 2026 | Fairuz Shiba A. | Developer 1 | Draf Awal Product Backlog (docs: add Backlog - 473ff001) | ChatGPT | “Saya ingin menyusun product backlog berbentuk tabel untuk aplikasi monitoring program makan bergizi gratis sekolah (HaloMBG). Fiturnya: login multi-role, profil dapur, menu harian, status pengiriman, rating/ulasan siswa, moderasi ulasan oleh guru, notifikasi WA, dan evaluasi dapur pakai AI. Berikan estimasi T-shirt size (S/M/L) dan dependensinya.” | Struktur tabel backlog dengan kode BL-01 sampai BL-13 lengkap dengan skala prioritas MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t-have) dan estimasi awal. | Menyaring prioritas backlog agar fokus pada target MVP utama dan menyambungkannya dengan User Stories. |
| 4 | 14 Apr 2026 | Firizqi Aditya | Project Manager | Penyusunan Problem Statement (docs: add problem statement - 8382bfcc) | ChatGPT | “Tolong buatkan problem statement yang formal dalam Bahasa Indonesia untuk aplikasi HaloMBG. Fokus masalahnya adalah kurangnya transparansi distribusi makanan bergizi gratis dari dapur ke sekolah, tidak adanya verifikasi gizi menu harian secara real-time, dan belum ada wadah bagi siswa untuk melapor makanan basi atau terlambat.” | Paragraf problem statement terstruktur yang menjelaskan isu akuntabilitas distribusi makanan gratis serta pentingnya solusi terintegrasi AI HaloMBG. | Menyesuaikan istilah-istilah di lapangan agar sesuai dengan konsep Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. |
| 5 | 15 Apr 2026 | Yashif V. | Developer 2 | Pembuatan Berkas User Stories (adding new docs:user-story.md - b7e1d508) | Claude 3.5 | “Bantu buatkan daftar User Stories (US) dalam format ‘As a… I want to… So that…’ untuk 4 role di aplikasi HaloMBG: Operator SPPG, Siswa, Guru, dan Administrator.” | Daftar User Stories standar agile untuk seluruh fungsionalitas monitoring dan pelaporan gizi. | Mengelompokkan kode US-01 s.d US-12 dan mencocokkannya dengan ID Backlog proyek. |
| 6 | 20 Apr 2026 | Nurman Aqil W. | Developer 2 | Penyusunan Berkas Spesifikasi SRS (Docs: Menambahkan Software Requirements Specification (SRS) untuk P3 - fbd22c67) | ChatGPT | “Buatkan templat dan draf awal dokumen SRS (Software Requirements Specification) standar IEEE 830 dalam bahasa Indonesia untuk aplikasi monitoring program makan bergizi sekolah (HaloMBG). Cantumkan deskripsi umum sistem dan kebutuhan antarmuka eksternal.” | Kerangka dokumen SRS formal dengan subbab spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. | Menambahkan use case diagram tim, merinci kebutuhan hardware/software minimal pengembangan, dan menyelaraskan dengan backlog. |
| 7 | 04 Mei 2026 | Fairuz Shiba A. | Project Manager | Pembuatan Kamus Data Proyek (add data-dictionary - 4c2fc27c) | ChatGPT | “Tolong buatkan tabel kamus data markdown untuk database aplikasi HaloMBG. Tabelnya: users, sppg_profiles, schools, daily_menus, dan reviews. Jelaskan tipe data, panjang kolom, nullability, dan keterangannya.” | Skema kamus data berformat markdown untuk tabel-tabel utama PostgreSQL. | Menambahkan kolom relasi pivot (seperti sppg_schools), menyesuaikan dengan constraint DB, dan mendaftarkan tipe data gizi makro. |
| 8 | 08 Mei 2026 | Yashif V. | Developer 1 | Perancangan Class Diagram (added class-diagram.png - db108034) | Claude 3.5 | “Bagaimana cara merepresentasikan relasi antarentitas dalam class diagram untuk sistem monitoring sekolah ini? Relasi: User punya profile (student/teacher/sppg), SPPG melayani banyak sekolah, SPPG menginput menu harian, menu harian punya status distribusi, dan siswa memberikan review.” | Penjelasan jenis hubungan antarentitas (association, aggregation, composition) serta representasi atribut dan method-nya. | Menggambar model kelas secara visual menggunakan draw.io dan mengekspornya ke folder docs/uml. |
| 9 | 08 Mei 2026 | Nurman Aqil W. | Developer 2 | Perancangan Activity Diagram (Menambahkan activity diagram - b45fa3a8) | ChatGPT | “Jelaskan alur activity diagram untuk proses ‘Input Menu Harian & Validasi Gizi oleh AI’ di aplikasi HaloMBG, dimulai dari operator masuk ke dashboard sampai status nutrisi tervalidasi oleh sistem.” | Deskripsi langkah demi langkah alur kerja proses input menu oleh operator, pemanggilan API AI backend, hingga perubahan status data di DB. | Menggambar diagram aktivitas menggunakan alat visualisasi UML untuk diletakkan di repositori. |
| 10 | 18 Mei 2026 | Fairuz Shiba A. | QA/Docs | Penambahan Fitur Soft Deletes (add-delete_at - 02d1d7ef) | GitHub Copilot | “Cara menambahkan field deleted_at (soft deletes) ke tabel migration Laravel yang sudah ada.” | Kode migration laravel menggunakan method $table->softDeletes(); dan import trait SoftDeletes di model. | Mengonfigurasi seluruh migration utama master data (SPPG, Sekolah, User) agar aman dari penghapusan permanen tidak sengaja. |
| 11 | 20 Mei 2026 | Fairuz Shiba A. | QA/Docs | Konfigurasi Otentikasi API Token (add-sanctum-lib-to-make-login-panel - 37709d5c) | ChatGPT | “Bagaimana cara setup Laravel Sanctum untuk aplikasi SPA React agar otentikasinya menggunakan API Token?” | Perintah instalasi paket Laravel Sanctum, konfigurasi middleware API di bootstrap/app.php, dan login handler returning token. | Menambahkan modifikasi response JSON login agar menyertakan data profile lengkap (NIP/NISN) dan role pengguna untuk keperluan routing. |
| 12 | 21 Mei 2026 | Firizqi Aditya | Developer 2 | CRUD Master SPPG & Sekolah (feat: implement and test US-13 admin manage SPPG and schools - 6b8de086) | GitHub Copilot | “Buat controller Laravel CRUD lengkap untuk model SppgProfile dengan validasi data masukan nama dapur, alamat, kecamatan, dan nomor telepon.” | Controller boilerplate untuk proses index, store, update, destroy beserta penulisan file FormRequest-nya. | Menambahkan logika transaksional database (DB::transaction) untuk mengotomatisasi pembuatan user login baru ber-role SPPG saat profil dapur baru disimpan admin. |
| 13 | 25 Mei 2026 | Yashif V. | Project Manager | Kontainerisasi Multi-Service (feat/docker-setup-yz - ab6b2c94) | Claude 3.5 | “Buat file docker-compose.yml untuk stack Laravel (backend) + React Vite (frontend) + PostgreSQL + Nginx. Pastikan container backend bisa mengakses database setelah database selesai booting.” | Konfigurasi file compose.yaml lengkap dengan dependensi service database dan mount volume persisten PostgreSQL. | Mengubah port postgres host luar ke 5433 untuk mencegah tabrakan port dengan database lokal di laptop tim, dan menyusun docker-entrypoint backend. |
| 14 | 25 Mei 2026 | Firizqi Aditya | Developer 2 | Proteksi Route Frontend SPA (feat: complete login frontend: role redirect, env config, and role routes - 6522372d) | ChatGPT | “Buat sistem proteksi rute di React Router v6 berdasarkan role user (admin, sppg, guru, siswa) yang didapat dari AuthContext.” | Komponen protektor React (ProtectedRoute.jsx) menggunakan React Router DOM untuk mengecek token aktif dan me-redirect paksa jika role tidak cocok. | Menambahkan loader spinner estetik dari Tailwind CSS saat menunggu proses verifikasi token ke API backend. |
| 15 | 26 Mei 2026 | Firizqi Aditya | Developer 2 | Seeder Sekolah Massal (feat: import school.csv, implement search for school, SchoolSeeder - 2e6c206e) | ChatGPT | “Bagaimana cara parsing file CSV data sekolah di Laravel Seeder agar tidak memakan memori berlebih saat melakukan insert ratusan baris?” | Script parsing seeder Laravel menggunakan fungsi fopen dan manipulasi file CSV baris-per-baris dengan chunking. | Menggunakan data sekolah asli di wilayah Kebumen dan sekitarnya (seperti SD Negeri 1 Bocor) yang didapat dari data Dapodik tim. |
| 16 | 27 Mei 2026 | Firizqi Aditya | Developer 2 | Layouting Dashboard Publik (feat: add public landing page and role dashboard - 42900738) | GitHub Copilot | “Buat layout modern dashboard untuk portal publik HaloMBG menggunakan CSS modern (Flexbox/Grid). Tampilkan peta sekolah dan bar pencarian SPPG.” | Struktur markup JSX dan stylesheet CSS untuk dashboard utama pencarian informasi sekolah dan dapur. | Menyesuaikan palet warna primer Navy (#071E49) dan Spacing Grid berkelipatan 8px sesuai panduan DESIGN.md. |
| 17 | 31 Mei 2026 | Fairuz Shiba A. | QA/Docs | Definisi Model Relasi Dapur (add-profil-dapur - 58e8aa28) | GitHub Copilot | “Definisikan relasi Eloquent di model Laravel untuk SppgProfile yang terhubung dengan User (one-to-one) dan School (many-to-many).” | Method penulisan relasi belongsTo(User::class) dan belongsToMany(School::class) pada model Eloquent. | Menambahkan setup kolom pivot tambahan sppg_schools untuk menyimpan informasi status keaktifan hubungan dapur-sekolah. |
| 18 | 05 Jun 2026 | Yashif V. | QA/Docs | WebRTC Kamera Input Menu (feat: input menu with integrated validation ai nutrition check - 65971b43) | Claude 3.5 | “Di React, buat form input menu harian (nama menu, kalori, protein, karbohidrat, lemak, foto) yang terintegrasi dengan akses kamera WebRTC menggunakan tag video, canvas capture, dan mengirimkan datanya ke API Laravel sebagai JSON base64.” | Komponen fungsional React untuk menangkap stream WebRTC dari kamera, mentransfer frame ke canvas, mengekstraksi base64 string, dan mengirimkannya dalam form submit. | Menambahkan styling kotak pembatas visual kamera dan notifikasi transparan pop-up jika status verifikasi AI backend mengembalikan peringatan nutrisi tidak wajar. |
| 19 | 05 Jun 2026 | Nurman Aqil W. | Project Manager | Pencarian Fuzzy SPPG Publik (Lengkapi fitur pencarian SPPG - 87b81842) | ChatGPT | “Buat controller Laravel API untuk mencari dapur SPPG berdasarkan nama kecamatan atau nama sekolah terdekat yang dilayani menggunakan pencarian SQL LIKE.” | Query Eloquent Laravel dengan klausa where bertingkat dan orWhereHas untuk relasi pencarian sekolah. | Memperbaiki fungsionalitas input search di React agar melakukan debounce (menunda request) selama 500ms agar server tidak kelebihan beban saat user mengetik. |
| 20 | 07 Jun 2026 | Firizqi Aditya | Developer 1 | Integrasi Google Gemini Vision API (feat: ai api - 18764e03) | Gemini | “Tulis service PHP Laravel untuk mengirim foto base64 ke Google Gemini Vision API (gemini-flash-lite-latest). Tujuannya memvalidasi kesesuaian antara foto porsi makanan dengan angka klaim kandungan gizi makro yang diinput user. Return format harus JSON: {is_valid: boolean, warning_message: string}.” | Kelas service Laravel GeminiValidationService menggunakan HTTP Client Laravel untuk memosting gambar base64 ke REST API Google Gemini beserta prompt ahli gizi terstruktur. | Menghapus bagian header format data URI base64 dari frontend (data:image/jpeg;base64,) menggunakan fungsi PHP Regex sebelum dikirimkan ke model Gemini, dan mencatat log mentah respons jika format error. |
| 21 | 08 Jun 2026 | Fairuz Shiba A. | Developer 2 | Scheduler Keterlambatan Distribusi (feature: notivication via whatsapp for late distribution - 5594d0f4) | Gemini | “Buat custom Artisan Command di Laravel untuk memeriksa tabel distribution_statuses yang belum diantar setelah jam 12.00 siang, lalu otomatis kirim notifikasi WhatsApp ke nomor dapur SPPG menggunakan REST API WhatsApp gateway.” | Kerangka file perintah Artisan Laravel (app/Console/Commands/CheckLateDistribution.php) dengan logika looping data bermasalah dan integrasi cURL WhatsApp. | Mengintegrasikan file perintah dengan Laravel Task Scheduler di routes/console.php agar dieksekusi otomatis secara berkala di latar belakang server. |
| 22 | 08 Jun 2026 | Nurman Aqil W. | Project Manager | Otomasi Seeder Relasi Wilayah (Aligning schools with SPPG based on their address - f6a2d62b) | GitHub Copilot | “Tulis database seeder Laravel untuk menghubungkan sekolah-sekolah ke dapur SPPG terdekat secara otomatis berdasarkan kesamaan string nama kecamatan atau wilayah.” | Struktur perulangan seeder menggunakan query database dengan pencocokan substring like untuk alamat. | Mengarahkan seeder agar secara khusus mengaitkan Dapur SPPG dengan SD Negeri 1 Bocor sebagai data uji coba utama. |
| 23 | 08 Jun 2026 | Fairuz Shiba A. | Developer 2 | Dropdown Polling Notifikasi React (feature: notification for guru and admin on bell icon - 756109e4) | ChatGPT | “Di ReactJS, buat komponen bell notification dropdown yang polling ke backend Laravel setiap 30 detik untuk menarik notifikasi baru belum terbaca.” | State hooks React untuk menampung data notifikasi, pemanggilan interval Axios, dan dropdown rendering. | Mengoptimasi performa rendering agar tidak terjadi re-render seluruh halaman saat data notifikasi baru ditarik, dan merapikan layout list. |
| 24 | 09 Jun 2026 | Firizqi Aditya | Developer 1 | Integrasi Notifikasi WA Ulasan Kritis (feat: whatsapp api - a2790398) | ChatGPT | “Tulis fungsi backend Laravel untuk mengirim notifikasi WhatsApp otomatis ke nomor dapur SPPG ketika sistem mendeteksi ada ulasan dari siswa dengan rating < 3 atau ulasan berisi kata ‘basi’, ‘tidak layak’, atau ‘busuk’.” | Event listener di Laravel yang memicu pengiriman notifikasi WhatsApp via API gateway jika ulasan siswa memenuhi kriteria negatif. | Menyimpan endpoint gateway dan token keamanan API ke dalam berkas konfigurasi .env, serta menambahkan queue listener agar proses pengiriman berjalan asinkron. |
| 25 | 11 Jun 2026 | Firizqi Aditya | Developer 1 | AI Ringkasan Sentimen Dapur (feat: ai summary - e548d1db) | Gemini | “Bagaimana cara mengambil semua teks ulasan siswa untuk dapur SPPG tertentu dalam 24 jam terakhir, lalu mengirimkannya ke Gemini API untuk dirangkum menjadi 2 paragraf evaluasi sentimen publik berbahasa Indonesia?” | Query penarikan ulasan harian, serialisasi ulasan ke dalam prompt Gemini, dan API call untuk meminta rangkuman evaluasi. | Membuat tabel migrasi database ai_sentiment_summaries untuk mencache hasil analisis sentimen harian agar tidak membebani kuota API Gemini pada setiap kunjungan halaman dapur. |
| 26 | 17 Jun 2026 | Firizqi Aditya | Developer 1 | Pendaftaran Guru dengan Validasi Dapodik (feat: guru nip & google auth - dc5c25c6) | Claude 3.5 | “Bagaimana cara mengintegrasikan Laravel Socialite untuk login Google SSO di React Frontend agar backend menerima authorization code dan membuat token akses Sanctum?” | Mekanisme callback controller di backend untuk menukar kode Google auth dengan email pengguna, dan membuat session login. | Menambahkan validasi silang NIP Guru terhadap data Dapodik lokal: pendaftaran hanya diloloskan jika email/NIP terverifikasi di sekolah terkait. |
| 27 | 23 Jun 2026 | Nurman Aqil W. | Project Manager | Kontrol Navigasi Footer (feat(frontend): Fucntionalize footer as authentification rules - 1c88a0d4) | ChatGPT | “Buat komponen Footer di React agar elemen navigasi admin atau tautan internal hanya tampil jika role user yang login di AuthContext memiliki izin akses.” | Kode JSX kondisional render untuk membatasi link navigasi berdasarkan array roles pengguna. | Menyesuaikan warna latar footer dengan Navy pekat (#071E49) dan menyisipkan teks merek HaloMBG berukuran besar sesuai pedoman DESIGN.md. |

## Lampiran B: Spesifikasi & Dokumentasi API Backend

Spesifikasi teknis, skema request/response, dan daftar endpoint API selengkapnya dapat diakses pada berkas dokumentasi terpisah di repositori: * Berkas Repositori: API.md * Format Dokumentasi: Swagger / OpenAPI specification